广州雪纳瑞机器人 / SCR-LAB

X Home Easy（北美有线智能家居）

APP 开发项目需求设计书

Product Requirements & Design Document（PRD）V1.0

项目发起人：大向（Miles Xiang），创始人

目标市场：美国 · 加拿大（北美别墅/大宅专业集成渠道）

文档日期：2026-10-21（UTC+8 / Asia/Shanghai）

文档性质：内部 · 立项评审用 · 含测算假设

说明：文中市场事实均附公开来源与日期；标注“假设/模型”的为待验证的规划输入。姊妹文档：《北美 Matter 购买决策 APP》《欧美 KNX 购买决策 APP》。

目  录

0 文档信息
1 执行摘要
2 市场情况核实
3 用户画像与购买旅程
4 四巨头与竞品分析
5 分销、安装生态与价格构成
6 产品定位与设计原则
7 功能模块设计
8 交互与信息架构
9 B 端：集成商工作台与冷启动
10 项目策略与市场进入（合围定位）
11 商业模式与收入测算
12 技术架构概要
13 合规
14 路线图
15 KPI
16 风险与对策
17 参考来源
附录 A 与 Matter / KNX / 苹果智能家居三篇的对照
附录 B 安装安全边界声明

（在 Word 中可插入自动目录并更新域以生成页码。）

# 0 文档信息

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | X Home Easy（北美有线智能家居）—— APP 开发项目需求设计书 |
| 版本 | V1.0（与 Matter / KNX 两篇为姊妹文档；共同构成 SCR-LAB 北美—欧美智能家居合围战略） |
| APP 暂定名 | X Home Easy |
| 产品形态 | 项目制决策平台 + 双边集成商市场（Web 优先 + iOS/Android） |
| 核心平台范围 | Control4、Crestron、Savant、Lutron（主）；Josh.ai、RTI、ELAN、UBI、Bang & Olufsen 等（周边对照） |
| 不含 | 中国市场；市电/机柜 DIY 接线教程；厂商编程软件破解或绕过授权 |
| 配套文件 | /workspace/x-home-easy/市场核实表.md |
| 核实日期 | 2026-10-21（UTC+8） |

术语：CEDIA（Custom Electronic Design & Installation Association）；RFQ（Request for Quote）；Dealer of Record / Smart Home Pro（Control4 集成商备案）；OvrC（Snap One/Control4 远程管理平台）；Composer Pro（Control4 经销商编程工具）；Crestron Home OS / Configure Pro；Savant Host / Essentials；Lutron HomeWorks / Clear Connect；结构化布线（structured wiring）；低电压（low-voltage）vs 市电（line-voltage）。

# 1 执行摘要

一句话定位：让一位不懂专业集成的北美别墅/大宅业主（或建筑师/室内设计师），在一次会话内弄清“我家适不适合有线全屋集成、四巨头怎么选、预算里安装费大概占多少、该问集成商什么”，带着一份标准化 RFQ 去找 3 家本地授权/持证集成商，并在报价对比、合同、项目文件移交、施工与运维各环节都有中立的“懂行的朋友”陪着。产品是项目制决策平台加双边市场，与 Matter 版的 C 端零售订阅工具根本不同，与 KNX 版的欧洲 Partner 体系流程同构但生态封闭性更强。

### 1.1 核实结论要点（详见第 2 章与《市场核实表.md》）

专业集成渠道规模：CEDIA 2026 研究估美国住宅科技集成行业 338 亿美元（自下而上，287 名从业者访谈）。这是专业安装口径，不是零售 Matter 口径（X01）。

品牌地位：全屋控制 Top-3 提及率 Control4 63%、Crestron 43%、Savant 33%、Josh.ai 32%；照明/遮阳 Lutron 分别 76%/77%（X02）。

Control4 官网：50 万+ 家庭、近 6,000 授权集成商、25,000+ 第三方互通；2024-06-14 Resideo 以约 14 亿美元完成对 Snap One 收购并并入 ADI（X03、X04）。

“经销商锁定”不可一刀切：Control4 在 OvrC 移交前提下支持客户自助换集成商；Savant/Crestron 编程与订阅更依赖经销商——合同须按品牌分列移交条款（X05）。

安装费占比只有服务商/媒体口径：编程常见约 15–25% 项目成本；人工+编程+机柜/收边常见 30–55% 量级——必须标不确定性（X06）。

竞争空白：CEDIA/厂商目录与通用找工匠平台已有；中立的“适配→RFQ→报价对比→移交→陪伴”全流程 App 截至 2026-10-21 公开检索未见成熟品类（X13）。

### 1.2 核心主张

合围战略第四极：用户已有①北美苹果智能家居 APP（自有）、②北美 Matter 购买决策、③欧美 KNX 购买决策；本产品切北美难度最高、历史最久的有线/专业集成市场，与前三篇形成“零售无线 ↔ 欧洲总线开放标准 ↔ 北美封闭专业集成 ↔ 苹果生态”合围。

护城河是证据分级的“平台×集成商×合同移交”知识图谱：授权等级、CEDIA/HTA 认证、品牌徽章、远程订阅政策、项目文件/源码移交差异、区域密度。每条事实标 E1–E4、来源与核实日期。

最大单点价值：预算透明（设备 vs 人工 vs 编程 vs 布线/机柜）+ 标准化 RFQ + 结构化报价对比 + 分品牌交付资产清单。

商业模式：项目制高客单低频。B 端（集成商订阅/合格线索）+ 业主一次性深度方案报告 + 建筑师协作席位 + 可选厂商目录合作；不做以 C 端月订阅为主。收入测算全部标为模型。

安全边界：只做认知、决策、RFQ、比较、合同要点、找持证/授权集成商与进度陪伴；不提供市电或机柜 DIY 接线步骤。

### 1.3 MVP 范围（建议 M0–M4，约 20–22 周；首发美国 2–3 个都市圈 + 英语）

Web 优先（SEO、建筑师协作）+ iOS/Android 轻客户端：有线 vs Matter/Apple Home 适配问诊 → 房间功能卡片与 Good/Better/Best → 预算区间（分项+来源+不确定性）→ 四巨头对照表（证据分级）→ RFQ PDF/结构化链接 → 集成商目录（厂商授权徽章 + CEDIA/HTA + 认领）→ 最多 3 家报价结构化对比 → 合同与分品牌移交清单。B 端 MVP：认领、资料、接收 RFQ、结构化报价。施工进度与运维模块可在 M3–M4 以清单+提醒形态上线。

# 2 市场情况核实

## 2.1 方法与口径

把战略判断与关键数字拆成 X01–X23，逐条用公开来源核实。来源优先级：协会/法规/厂商官方 > 研究机构公开摘要 > 行业媒体（CE Pro 等）> 集成商博客/论坛。

付费报告只用公开摘要，不绕付费墙；方法不透明的标“只作量级参考”。

结论：已证实 / 部分证实 / 与来源矛盾 / 无法核实。核实日 2026-10-21；无发布日则标访问日。

竞品价格只写页面所见；增长与收入数字一律标模型与假设。

完整表见《市场核实表.md》，与本章一致。

## 2.2 市场核实总表

| # | 说法 | 结论 | 要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| X01 | 美国专业住宅科技集成规模 | 已证实 | CEDIA 2026：$33.8B；~23k 企业 |
| X02 | 四巨头+Josh/Lutron 地位 | 已证实 | C4 63% / Crestron 43% / Savant 33% / Josh 32%；Lutron 照明 76% 遮阳 77% |
| X03 | Control4 规模口径 | 已证实 | 50万+户 / ~6000 集成商 / 25k+ 产品 |
| X04 | Resideo←Snap One | 已证实 | 2024-06-14，约 $1.4B，并入 ADI |
| X05 | 项目文件/换商锁定 | 与来源矛盾(C4) | C4 可换 Pro（有前提）；Savant/Crestron 分述 |
| X06 | 安装费/编程占比 | 部分证实 | 编程约 15–25%；人工+编程+机柜 30–55% 量级（非统计） |
| X07 | 分平台预算区间 | 部分证实 | 媒体口径：$50–120k C4 等 |
| X08 | Lutron 照明底座 | 部分证实 | 能力与心智份额实；“几乎都用”非统计 |
| X10 | 智能家庭渗透 vs 专业集成 | 已证实 | Berg 44.8% 家庭 vs CEDIA 专业渠道，口径不同 |
| X11 | 远程订阅运维 | 部分证实 | Connect/Assist/Essentials 功能实；业主公开价有限 |
| X12 | 找集成商入口 | 已证实 | CEDIA/厂商/HTA/第三方目录+Houzz/Angi |
| X13 | 中立全流程决策 App | 部分证实 | 目录有、全流程中立决策未见成熟品类 |
| X14 | 获客靠转介/设计渠道 | 已证实 | 转介 76% / GC 55% / 设计师 25% / 建筑师 16% |
| X17 | Amazon/Google 替代有线 | 无法核实 | 更像界面叠加，非替代 |
| X19 | CCPA/FTC/执照 | 已证实 | 法规存在；执照各州不同 |
| X20 | CEDIA Expo 档期 | 已证实 | 2027-09-08–10 拉斯维加斯 |

## 2.3 核实结论汇总

共 23 条：已证实约 11 条；部分证实约 10 条；与来源矛盾 1 条（笼统“锁定”）；无法核实 1 条（Amazon/Google 替代）。对产品影响最大的三点：①用 CEDIA Top-3 提及率而非编造销售额份额描述市场地位；②安装费占比必须带不确定性与分项；③Control4 换商流程存在，合同模块要按品牌写移交，而不是统一恐吓“被锁死”。

## 2.4 与 Matter / KNX 市场的结构性差异

| 维度 | Matter（北美零售） | KNX（欧美） | X Home Easy（北美有线） |
| --- | --- | --- | --- |
| 购买单元 | 单品/套装，电商+DIY | 项目制，Partner 安装 | 项目制，授权经销商/CEDIA 集成商 |
| 协议开放度 | 开放互联（仍碎片） | 开放标准+多厂商 | 私有/半封闭平台+第三方驱动 |
| 软件锁定 | 生态账号 | ETS 项目/密钥 | Composer/Configure/Savant 工具；C4 可换商 |
| 价格透明度 | 货架价可见 | 目录价+工时 | 无统一货架价；安装费占比高 |
| 找服务商 | 可选 | KNX 官方地图等级 | 厂商 Locator + CEDIA + 本地关系 |
| 典型客单 | 十至数百美元 | €5k–30k 常见独栋 | 常 $50k–250k+ 全屋 |
| APP 主价值 | 兼容性红绿灯 | RFQ+ETS 移交 | 适配+品牌选型+安装费透明+RFQ+移交 |

# 3 用户画像与购买旅程

## 3.1 用户画像（特征为假设，需调研验证）

| 画像 | 典型场景（假设） | 核心焦虑 | APP 要帮的事 |
| --- | --- | --- | --- |
| 别墅/大宅业主 | 新建定制宅、整屋翻新、$75k+ 预算意向 | 被经销商“锁死”、天价编程、选错平台 | 适配判断、预算分项、RFQ、找 3 家授权商、移交条款 |
| 建筑师 / 室内设计师 | 多项目并行，需向业主解释选项 | 不懂各平台差异、怕推荐背锅 | 协作端、中立对照表、可导出的说明页 |
| 地产开发商 / 建造商 | 样板间或整区预装 | 标准化 SKU、售后谁负责 | 可复制的 Good/Better/Best 包、集成商 SLA 模板 |
| 搬家/二手豪宅买家 | 接手已有 C4/Crestron 系统 | 原经销商失联、账号与项目文件 | 换商流程指引（按品牌）、资产盘点清单 |
| 翻新业主（局部） | 灯光+遮阳先上，影音后置 | 过度销售全屋、开墙代价 | 分阶段路线、无线/有线混合边界 |

## 3.2 项目制购买旅程与痛点

认知：业主从设计师/邻居/CEDIA Expo/品牌秀场听说“智能家居”，但分不清 Matter 零售与专业集成。

咨询：联系 1–2 家本地集成商，听方案——常被引导至该商最熟悉的单一品牌。

设计与报价：格式不一，设备/人工/编程/机柜混写，无法横向比。

签约与施工：与水电、木作抢工期；低电压与市电职责不清易扯皮。

编程调试与验收：界面是否好用极大依赖集成商水平；项目文件/账号移交常未写清。

运维扩展：订阅（Connect/Essentials 等）、远程监控、加设备都依赖原商或换商流程。

对照 Matter：零售是“下单→自己配对”；本市场是“关系→方案→施工→长期服务”。

## 3.3 新建 vs 改造

新建/大翻新：可做结构化布线、独立机柜/弱电间、预留影音与遮阳管线——APP 最重要提醒是“干墙前的布线窗口”。

改造：更多依赖 Lutron Clear Connect、Control4 Zigbee、局部拉线；APP 按房间标记“可布线 / 倾向无线 / 需现场评估”，不下替结论。

CEDIA 2026：住房活动走软、材料与关税承压，但 78% 企业仍预期营收增长——改造与存量运维对平台同样重要。

## 3.4 预算与安装费心智（只写有来源的区间）

以下均为服务商/媒体口径或协会品类结构，不是全国官方均价。APP 展示时必须附来源标签与“以现场报价为准”。

全屋高端：$75k–$250k 常见；庄园级可超 $500k（homeautomation.us.com，2026-10-21 访问）。

粗分项（同文，$150k 示例）：布线基础设施 15–20%；照明 20–25%；影音 20–30%；控制平台硬件+编程 15–20%；安防/网络/暖通/遮阳 10–20%。

编程：约 15–25%（Crestron Home 集成商博客）；工时费率举例 $100–250/小时。

人工+编程+机柜/收边：有来源称占总票价约 30–55%（reviewbook，方法不透明，量级参考）。

设备侧：无统一 MSRP 货架；经销商进货经 ADI/Snap One/Wave/厂商渠道，对业主报价含服务溢价。

# 4 四巨头与竞品分析

## 4.1 四巨头对照（只写核实过的能力与结构差异）

| 维度 | Control4 | Crestron | Savant | Lutron |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市场角色 | 全屋控制最广提及（63%） | 大型/复杂项目强（43%） | 奢华 UI/能源特色（33%） | 照明+遮阳主导（76%/77%） |
| 典型定位 | 广泛第三方集成、经销商密度高 | 住宅+商用级复杂度、Home OS 可配置 | Apple 气质界面、Savant Power 能源 | 灯光/窗帘/按键底座，常与上三者并存 |
| 安装渠道 | ~6000 授权集成商；ADI/Snap One | 授权代表/服务商 | Authorized Dealer | Custom Integrators + Preferred Pros |
| 业主编程 | Composer Pro 经销商；When>>Then 等有限自助 | Configure Pro；复杂可接 SIMPL | 经销商定制 Host | 经销商设计；部分场景业主调场景 |
| 远程/订阅 | Connect（替 4Sight）；Assist 可选 | myCrestron 等；XiO 偏职场 | Essentials（价不公开） | 远程常见随系统（以经销商确认） |
| 换商/移交 | 官方 DoR 变更（需 OvrC 移交） | 合同约定为主 | 强依赖经销商关系 | 照明项目文件随经销商实践 |
| 与语音 | Alexa/Google/Siri/HomeKit（Connect） | 可集成 Josh.ai 等 | Siri 等；Apple 亲和 | 经控制层或自有生态 |

证据说明：心智份额来自 CEDIA 2026；Control4 规模来自官网；能力描述来自各官方产品/服务页与文档。未核实的“谁更好用”不做结论。RTI、ELAN、UBI、B&O 等在 APP 中作“周边平台”卡片，深度低于四巨头。

## 4.2 Josh.ai、Resideo/Snap One 之后、Amazon/Google

Josh.ai：CEDIA 2026 全屋控制提及 32%；官方与 Crestron/Control4 等有集成页；常作高端本地语音层叠加，而非简单第五替代巨头（X09）。

Resideo←Snap One：分销与专有品牌（Control4、OvrC、部分 AV/网络品牌）能力并入 ADI，集成商采购路径变化——APP 的 B 端价值包含“供货与支持网络”信息，但不做分销商排名买卖。

Amazon/Google：未证实替代专业有线；更常见为语音前端。风险是业主误以为“买 Echo 等于全屋集成”——适配模块必须解释清楚。

## 4.3 购买指南 / 找集成商竞品

| 产品 | 类型 | 已核实能力 | 缺口（相对本产品） |
| --- | --- | --- | --- |
| CEDIA Find a Pro | 协会目录 | 按地区找会员；展示个人认证 | 无跨品牌适配、无 RFQ/报价对比、无移交清单 |
| Control4 / Lutron / Crestron Locator | 厂商目录 | 授权与徽章 | 单一品牌立场 |
| HTA Certified Directory | 认证目录 | HTA 认证集成商 | 非全流程决策 |
| Control4 Everything / WiringInstallers / Trunetto | 第三方目录/线索 | 找本地安装商；Trunetto 有排障与低价订阅/线索（页面所见） | 缺四巨头中立选型与合同资产模块 |
| Houzz / Angi | 通用家装 | 找工匠、评价 | 无授权等级、无项目文件字段 |
| Matter 篇竞品（MatterCatalog 等） | 零售兼容 | 认证与比价 | 不覆盖项目制有线 |

竞争空白总结：没有产品把“有线 vs 无线/Matter/Apple Home 适配 → 四巨头(+Lutron 底座)中立对照 → 安装费透明 → RFQ → 多家报价结构化对比 → 分品牌移交与验收 → 施工/运维陪伴”串起来。

# 5 分销、安装生态与价格构成

## 5.1 分销与工程商特点

厂商授权体系：各品牌独立认证与等级（如 Control4 Diamond/Platinum/Gold/Authorized、Assist、Certified Showroom）。

协会：CEDIA 会员 + 个人认证 CIT / IST / RNS / ESC-D（CIT/IST 经 ANAB ISO 17024）。

分销：ADI Global（含原 Snap One）、Wave 等向集成商供货；业主一般不直接向分销下单买全屋。

区域密度：都市圈与阳光带高端住宅区集成商密度更高（CEDIA 调研受访者南区 43% 等，反映样本而非精确供给地图）——冷启动按都市圈密度选点。

获客：转介与 GC/设计师/建筑师渠道主导（X14），APP 必须做 B2B2C 与设计协作，而不是只做 C 端广告。

## 5.2 安装技术体系与标准（安全边界内）

阶段：设计 → 粗装布线（pre-wire）→ 设备安装/机柜 → 编程调试 → 业主培训 → 维保。

低电压 vs 市电：灯光负载、配电与高压作业属持证电工范围；集成商多负责低电压、网络、控制与编程。州执照差异大（NSCA、得州豁免例）——APP 只提示“查本地执照”，不替代合规判断。

结构化布线与机柜：遵循适用 ANSI/TIA 实践与 CEDIA 最佳实践；详细标准编号在工程化阶段补进知识库（X16）。

APP 禁止：任何逐步市电接线、配电箱改接、破解经销商软件的内容。

## 5.3 运维服务平台

Control4：OvrC + Connect + Assist；换商流程见官方帮助中心。

Savant：Home Manager / Essentials（经销商媒介）。

Crestron：myCrestron 住宅监控等；XiO Cloud 主要不是住宅业主订阅叙事。

APP 角色：解释“本地集成商服务计划 vs 厂商 Assist 类 vs 平台云订阅”的差异清单，协助业主对比续费项——不代理厂商收费。

## 5.4 价格构成拆解（用于 APP 预算模块）

| 成本桶 | 含义 | 公开线索 | APP 展示规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备硬件 | 控制器、按键、负荷、影音矩阵、喇叭等 | 无统一对业主 MSRP；媒体有举例 | 区间+“集成商报价为准” |
| 结构化布线/基础设施 | 线缆、面板、弱电间 | 媒体例 15–20% | 新建高亮“干墙前窗口” |
| 安装人工 | 低电压施工、挂装、收边 | 与编程合计常为大头 | 与设备分行 |
| 编程/调试 | 场景、驱动、逻辑、培训 | 约 15–25%；$100–250/h 举例 | 单独一行；问清包含小时数 |
| 机柜/电源/网络 | 机架、UPS、交换路由 | 媒体常并入基础设施 | 要求报价单单列 |
| 运维订阅 | Connect/Essentials/Assist 等 | 部分价不公开 | 列出“是否强制/谁收费”检查项 |

# 6 产品定位与设计原则

中立：排序看匹配度与证据，不看佣金；付费/赞助位标明 Sponsored，并公开主要排序参数（FTC 精神 + 平台透明度最佳实践）。

证据分级 E1–E4：E1 协会/法规/官方流程；E2 厂商官方；E3 平台核验（认领证照、项目资料）；E4 未核验公开信息。冲突时展示冲突。

可解释：每个推荐附“为什么”、证据等级、核实日期。

AI 透明：首次对话声明 AI；生成内容标明来源片段。

安全边界：见附录 B。

不锁定业主：默认推动项目文件/账号/配置备份进入合同；平台数据可导出。

合围一致语言：与 Matter/KNX/苹果三篇共享“证据徽章、Good/Better/Best、RFQ、安全边界”交互语言，降低品牌教育成本。

# 7 功能模块设计

本章为完整功能规格，供研发拆解用户故事与验收标准。优先级见 7.13。每个模块含：用户故事、关键页面、交互特点、数据来源。

## M1 有线集成适配判断（vs Matter / Apple Home / 混合）

### 用户故事

作为业主，我想知道我家更适合专业有线集成、零售 Matter，还是混合，以免买错路径。

作为设计师，我想要一页中立说明发给业主。

### 关键页面

问诊：住宅类型/面积量级、新建或改造、是否有弱电间、预算意向档、是否已有 Apple Home/Matter/某品牌遗留系统、是否需要影院/多房音频/电动遮阳/泳池等。

结果页：三条路径评分卡（有线专业 / Matter 零售 / 混合）+ 证据说明 + “不适合 DIY 的红线”。

### 交互特点

对话式 + 房间/场景芯片；结果用交通灯+文字，不只靠颜色。

明确写出“评分是启发式模型，不是厂商认证”。

### 数据来源

CEDIA 品类结构、Parks/Berg 背景渗透（标明口径）、Matter 篇已核实的平台能力矩阵（内部复用）、本表 X10/X17/X18。

## M2 房屋与需求问诊（房间卡片）

### 用户故事

作为非专业业主，我想按房间勾选灯光/遮阳/影音/气候/安防/泳池，而不是填技术表单。

### 关键页面

户型草图或房间列表生成器；每房间功能开关；整屋级需求（门禁、景观、机柜位置假设）。

导出“需求摘要”供设计师批注。

### 交互特点

低门槛：大卡片、图标、可选拍照备注（仅本地或经同意上传）。

建筑师只读/批注权限。

### 数据来源

用户输入；可选与公开户型模板库（自建，非爬取私人图纸）。

## M3 四巨头选型对照与 Good / Better / Best 方案

### 用户故事

作为业主，想在 C4/Crestron/Savant + Lutron 照明底座之间看到中立对照，而不是只听一家集成商。

### 关键页面

对照表（能力、渠道、订阅、移交、适合复杂度）每格挂证据徽章。

三档方案：Good（以照明+网络+基础控制为主）、Better（加分布式音频与安防整合）、Best（影院/多区视频/能源/语音层等）——均为示意包，非报价。

### 交互特点

预算滑杆联动档位；滑动时分项区间刷新。

突出“Lutron 照明底座 + 控制层品牌”的常见工程组合。

### 数据来源

X02–X08、X11、X22；厂商官方页；禁止无来源的“评测打分”。

## M4 预算区间与安装费透明化

### 用户故事

作为业主，想看清设备/人工/编程/布线/机柜/订阅大概占比，避免只被报一个总价。

### 关键页面

分项堆叠条 + 不确定性带宽；来源抽屉（媒体/协会/“待现场”）。

“该问集成商的 10 个价格问题”清单（含编程小时数、变更单价、差旅、订阅是否强制）。

### 交互特点

默认显示区间而非单点；下载 PDF 附免责声明。

### 数据来源

X06、X07；用户不可把模型当作报价。

## M5 标准化 RFQ 生成

### 用户故事

作为业主，想一键生成可发给多家集成商的需求书，减少信息不对称。

### 关键页面

RFQ 含：项目地址级（可模糊到邮编+城市）、范围、房间表、偏好平台（可多选或“请建议”）、预算档、工期、现场访问窗口、必须回答的移交条款、保险与执照要求。

导出 PDF + 结构化链接（集成商工作台可一键导入）。

### 交互特点

可隐藏个人电话，先经平台转发（反垃圾）。

### 数据来源

用户输入；模板法务审阅（假设需外聘）。

## M6 集成商匹配与画像

### 用户故事

作为业主，想找本地授权/持证集成商，并看可引用的事实而非营销话术。

### 关键页面

地图/列表：距离、品牌授权徽章、CEDIA/HTA、Assist 等（E1/E2）、认领完善度（E3）、服务半径。

画像卡：只列可引用事实+来源日期；“认领更正”入口；无主观星级算法黑箱。

### 交互特点

付费线索位标明 Sponsored。

Silver 类不公开联系方式的规则若存在于某目录，不得绕过抓取。

### 数据来源

厂商 Locator 公开信息、CEDIA/HTA 公开目录、集成商认领材料；遵守 CCPA 与反爬边界。

## M7 多家报价结构化对比

### 用户故事

作为业主，想把 3 家 PDF/表单报价对齐到同一字段：设备、人工、编程小时、机柜、订阅、质保、移交。

### 关键页面

对比表；缺失字段红色提醒；“总价低但编程小时不足”预警。

支持集成商在工作台填结构化报价，减少业主手工录入。

### 交互特点

并排卡片+差异高亮；可导出给律师/设计师。

### 数据来源

集成商提交；业主上传的报价 OCR（可选，准确率提示）。

## M8 合同、验收与项目文件移交（分品牌）

### 用户故事

作为业主，想在签约前明确项目文件、配置备份、账号、源码（如适用）归谁。

### 关键页面

分品牌检查清单：Control4（OvrC 移交、DoR 变更路径、Connect 账号）；Savant（Essentials 归属、经销商工具）；Crestron Home（配置包/是否含 SIMPL 模块）；Lutron（设计文件与登录）。

验收清单：场景列表、培训课时、质保起算、远程支持边界。

### 交互特点

逐项 checkbox；未勾选项阻止“我已理解”签署（本地确认，非电子签约替代）。

### 数据来源

X05、X11、X22；提示“非法律意见”。

## M9 施工进度陪伴

### 用户故事

作为业主，想知道现在该催布线还是不该进场砸墙。

### 关键页面

阶段时间线：设计冻结 / 粗装 / 油漆前验收 / 设备上电 / 编程 / 培训。

与总包/设计师共享只读链接。

### 交互特点

清单+提醒，不做工地监控硬件。

### 数据来源

用户与集成商共同更新；模板来自 CEDIA 实践摘要。

## M10 交付后运维与扩展

### 用户故事

作为业主，想管理订阅续费、加设备、换集成商时的步骤。

### 关键页面

订阅雷达（Connect/Essentials/Assist/本地维保）检查表。

扩展向导：加区音频/遮阳时对平台的影响说明。

搬家接手：盘点遗留系统步骤。

### 交互特点

只读建议+外链官方帮助；不代理登录厂商账号。

### 数据来源

官方帮助中心；用户自填订阅状态。

## M11 AI 顾问（对话式）

### 用户故事

作为业主，想用自然语言问“Savant 和 Control4 差在哪”并得到带出处的回答。

### 关键页面

聊天与引用角标；拒绝回答 DIY 市电步骤；超出知识库则承认不知道。

### 交互特点

首次声明 AI；关键回答可一键转入 RFQ 字段。

### 数据来源

内部知识图谱；检索增强；日志可审计。

## M12 建筑师 / 设计师协作端

### 用户故事

作为设计师，想为多个业主项目维护方案版本并邀请集成商。

### 关键页面

项目空间、评论、导出品牌中立 PDF、权限（业主/设计/集成商）。

### 交互特点

平板优化；少技术术语模式。

### 数据来源

与 M2–M5 共用对象模型。

## M13 内容与 SEO / 本地指南

### 用户故事

作为早期未注册用户，想通过搜索“Control4 vs Savant cost”进入适配工具。

### 关键页面

城市级落地页（集成商密度+气候/住宅类型备注）；长尾对照文，每篇附核实日期。

### 交互特点

工具即落地页；禁止无来源评测腔。

### 数据来源

第 2 章来源；定期重核。

## 7.14 模块优先级总表

| 模块 | MVP | 依赖 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 适配判断 | P0 | 知识库 v0 | 获客钩子 |
| M2 房间问诊 | P0 | — |  |
| M3 选型+G/B/B | P0 | M1/M2 |  |
| M4 预算透明 | P0 | 模型假设可配置 | 强免责 |
| M5 RFQ | P0 | M2/M3 | 双边冷启动核心 |
| M6 集成商画像 | P0 | 目录数据 | 认领流程 |
| M7 报价对比 | P0 | M5/B端 |  |
| M8 合同移交 | P0 | 法务模板 | 分品牌 |
| M9 施工陪伴 | P1 | M7 | 清单版先上 |
| M10 运维扩展 | P1 | M8 |  |
| M11 AI 顾问 | P1 | 图谱 | 可先规则+检索 |
| M12 设计协作 | P1 | 账号体系 | 获客关键 |
| M13 SEO 内容 | P0（并行） | 编辑 | 从第 1 周开始 |

# 8 交互与信息架构

## 8.1 信息架构（C 端：Web + App 底部 Tab）

首页/顾问：适配入口、进行中项目。

方案：G/B/B、对照表、预算。

RFQ 与报价：状态机（草稿→已发→已收齐→已选商）。

集成商：搜索与画像。

我的：文档、协作、设置与隐私。

## 8.2 低门槛体验

房间卡片、对话式顾问、Good/Better/Best、预算滑杆。

专业术语悬停解释（Composer、OvrC、HomeWorks…）。

证据徽章形状+文字；WCAG 2.2 AA 目标。

## 8.3 关键流程

落地页 → 90 秒适配 → 房间需求 → 方案与预算 → 生成 RFQ（软付费墙可放这里）→ 匹配集成商 → 对比报价 → 移交清单 →（可选）进度与运维。

设计师从协作邀请链接中途加入。

## 8.4 付费墙时机（假设，需测试）

免费：适配结果摘要、基础对照、集成商公开目录。

一次性付费：深度方案报告 PDF、完整 RFQ 包、报价对比工作簿。

不做强制月订阅才能看完适配结果（避免 Matter 工具类流失模式）。

# 9 B 端：集成商工作台与冷启动

## 9.1 工作台功能

认领公司资料、上传授权证明、保险与执照（州）、服务邮编、擅长平台与项目体量。

接收 RFQ、拒收原因码、结构化报价、变更单。

线索与订阅账单、Sponsored 位申请（审核+披露）。

评价与履约记录（仅完成项目且双方确认后）。

## 9.2 冷启动策略

供给侧先行：在首发都市圈（假设：洛杉矶盆地、达拉斯—奥斯汀、南佛、纽约大都会区——最终按授权商密度与豪宅成交数据在 M0 敲定）邀请 150–300 家多品牌授权集成商认领。

只通过对方公开商务邮箱/表单一次性邀请，可退订；未认领仅展示公开目录字段。

需求侧：SEO + 设计师免费席位 + 样板 RFQ 人工质检，保证首批线索质量。

单城密度：每份 RFQ 至少 3 家可响应再扩城。

早期激励（假设）：前 6 个月免订阅；“创始集成商”标识不影响排序。

# 10 项目策略与市场进入（合围定位）

## 10.1 合围战略中的位置

SCR-LAB 智能家居产品线形成四象限合围（战略表述，非市场规模命题）：

象限 A — 北美苹果智能家居（用户自有）：深挖 Apple Home 用户体验与设备选择。

象限 B — 北美 Matter 购买决策（已交付设计书）：零售/DIY、兼容性红绿灯、Thread 规划。

象限 C — 欧美 KNX 购买决策（已交付设计书）：开放总线标准、Partner 等级、ETS 移交。

象限 D — 本产品 X Home Easy：北美封闭/半封闭专业集成，项目制+经销商，安装费与移交是核心痛点。

交叉导流（假设）：Matter 用户若预算与户型触发“专业集成更合适”红线，则深链至 X Home Easy 适配；KNX 国际业主移居北美时导至本产品；苹果生态用户需要 Lutron/Control4 底层时导至本产品的“混合架构”说明。各 APP 保持品牌中立，导流位披露关系。

## 10.2 市场进入顺序（建议）

Y1：美国 2–3 个都市圈英语 MVP（Web+轻 App），验证 RFQ→报价→选商转化。

Y1.5：加拿大英语城市（注意省执照差异），复用内容。

Y2：扩展都市圈；加强设计师/建造商包；评估与 CEDIA 教育内容合作。

不作为重点：试图全国铺开但每城不足 3 家响应的“空目录”；不做中国市场。

## 10.3 与 CEDIA / 厂商关系策略

CEDIA：争取内容合作、教育引用、Expo 展位或会员沟通；不宣称官方背书除非签署；目录数据以公开页+认领为主，不侵犯协会 ToS。

厂商（Control4/Resideo-ADI、Crestron、Savant、Lutron）：目录与培训内容合作、共同办设计师午宴；明确合同：合作不影响 C 端排序；拒绝“只推单一品牌”的排他条款。

分销（ADI、Wave 等）：可探索面向集成商的工具联名，不面向业主售货。

风险：厂商自建业主体验中心与 Locator 更强——我们的差异化永远是中立对照与合同资产，而非另一份经销商黄页。

## 10.4 B2B2C 动力设计

业主要中立与省心；集成商要高质量意向（预算与范围清晰的 RFQ）；设计师要可复用的说明材料。

平台规则：禁止出售隐私；线索质量差可退；刷单评价清零。

与 Matter 订阅产品共享设计系统与账号（假设），但计费账户分离。

## 10.5 不做什么（战略舍弃）

不做安装劳务派遣或总包。

不做厂商编程软件的非授权替代品。

不做“保证最低价”的交易平台（破坏集成商关系且合规风险高）。

不以 C 端月订阅为主要收入叙事。

# 11 商业模式与收入测算

## 11.1 与 Matter 版的根本区别

Matter 版适合工具订阅+联盟电商；本产品客单高、决策周期长（数周至数月）、渠道靠转介与设计师。收入应以 B 端与一次性高价值交付为主。

## 11.2 收入模式选项（价格为假设，需测试）

| 模式 | 假设标价 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 集成商 Pro 订阅 | $99–$199/月 | 工作台、结构化报价、线索仪表盘 |
| 合格 RFQ 线索费 | $75–$250/线索 | 按预算档与独家/共享计价；质量退款政策 |
| 成交佣金（可选替代） | 合同额 1–2% | 与线索费二选一，防双重收费 |
| 业主深度方案报告 | $79–$199/份 | 一次性 |
| 独立顾问时段 | $150–$300/60 分钟 | 人工专家（编制假设） |
| 设计师席位 | 免费或 $29/月团队 | 获客杠杆 |
| 厂商内容/目录合作 | 年费打包 | 不影响排序，合同约束 |
| Sponsored 展示 | CPM/月费 | 必须披露 |

## 11.3 收入测算模型（模型与假设，不是预测）

公式：年收入 ≈ 线索费（RFQ×付费转化×均价）+ 订阅（付费集成商数×月费×12）+ 报告份数×单价 + 顾问时段×单价 + 厂商合作。

共同假设（可调）：RFQ→签约 15%；平均合同额 $90,000（取媒体区间偏下）；30% 成交走佣金模式时佣金率 1.5% 可敏感度替换为纯线索费；Pro 订阅 $129/月；报告 $129；首年聚焦 3 城。

| 情景 | 年 RFQ | 付费集成商 | Y3 收入量级（示意） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保守 | 800 | 80 | ~$0.4–0.7M | 强依赖销售地推 |
| 基准 | 2,500 | 220 | ~$1.2–2.0M | 设计师渠道起量 |
| 进取 | 6,000 | 450 | ~$3–5M | 需全国多城密度 |

敏感度：对“每城可响应集成商数”和“RFQ 质量（预算合格率）”最敏感。须在 M2 用真实转化替换假设。CEDIA 称直接转介是第一获客来源——付费投放只能辅助。

## 11.4 营销渠道

SEO：英语长尾（Control4 vs Savant cost、Crestron HomeWorks budget、change Control4 dealer 等）。

建筑师/室内设计师/GC：免费席位、午餐分享、样板间联合。

CEDIA Expo 2027-09-08–10 拉斯维加斯；2028 奥兰多。

合规社区参与（Reddit r/Control4 等）——中立、有来源，不硬广。

付费搜索仅高意向词，转化目标为 RFQ。

# 12 技术架构概要

## 12.1 客户端

Web（Next.js 或同级）SEO 优先；iOS/Android 轻客户端（React Native 或原生——待定）。

协作平板布局；离线仅缓存已下载 PDF。

## 12.2 服务端与数据

账号与项目域模型；RFQ/报价状态机；对象存储存放文档。

知识图谱：Platform、Capability、Dealer、Credential、Source、EvidenceLevel、Geo。

采集：优先官方公开页与认领；禁止绕过登录抓取私人数据；保留核实日期与原始 URL。

AI：检索增强问答；提示词强制引用；拒答安全边界类。

## 12.3 团队建议（假设）

产品 1、全栈 2、移动 1、数据/编辑 1、兼职合规顾问、兼职 CEDIA 渠道顾问；M0 含律师审 RFQ/合同模板。

# 13 合规

隐私：CCPA/CPRA（达门槛时）——告知收集目的、删除/纠正/退出出售与分享、敏感信息限制；隐私政策与 Do Not Sell or Share 链接。

FTC：付费推荐、联盟、Sponsored 清晰显著披露；不作无法证实的“最低价/官方认证”宣称。

执照：提示用户核查州/地方电气与低压执照；平台不担保集成商持证状态的实时性，只展示核验时间戳。

AI：披露与人交互的是 AI；重要法律结论引导专业人士。

商标：Control4、Crestron、Savant、Lutron、CEDIA 等为权利人商标；提名使用遵循合理惯例，Logo 使用需许可。

无障碍：WCAG 2.2 AA 目标。

安全边界：见附录 B；应用商店审核材料同步声明。

# 14 路线图

| 阶段 | 周次（假设） | 交付 |
| --- | --- | --- |
| M0 发现 | 0–3 | 都市圈选定、集成商密度抽样、RFQ 法律模板、知识库 v0、品牌名商标初筛 |
| M1 适配+内容 | 4–8 | M1–M4 Web、SEO 20 篇、设计师内测 |
| M2 双边 | 9–14 | M5–M7、工作台认领、首城 100 家邀请 |
| M3 合同与陪伴 | 15–18 | M8–M9、AI 顾问 beta |
| M4 运维与扩展 | 19–22 | M10–M12、付费转化实验、Expo 筹备 |
| Y1 末 | — | 3 城运营指标复盘；加拿大评估 |

# 15 KPI（目标值均为假设）

| 指标 | M2 | Y1 末 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 适配完成数 | 2,000 | 15,000 | 漏斗顶端 |
| RFQ 生成数 | 200 | 2,000 | 核心 |
| RFQ→至少 1 家报价 | 50% | 65% | 供给健康度 |
| 付费集成商 | 40 | 180 | B 端 |
| 业主付费报告 | 100 | 1,200 | C 端 |
| 设计师活跃席位 | 30 | 250 | 渠道 |
| NPS（完成选商用户） | — | >40 | 调研 |

# 16 风险与对策

| 风险 | 级别 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 集成商抵制“比价” | 高 | 强调合格线索与结构化效率；允许不公开价格只填范围；禁止最低价承诺 |
| 厂商收紧 Locator ToS / 数据 | 高 | 以认领+用户提交为主；官方合作 |
| 被当成又一家线索贩子 | 高 | 质量退款、预算准入、透明排序 |
| 安装费模型误导业主 | 中 | 带宽展示、来源标签、强制免责 |
| 笼统“锁定”叙事引发法律/公关 | 中 | 按品牌写清 C4 官方换商流程 |
| 熟练技工短缺导致履约差 | 中 | 进度模块管理预期；多备选商 |
| 商标与应用名争议 | 中 | M0 检索；X Home Easy 为暂定名 |
| 与 Matter/苹果产品定位混淆 | 低 | 合围导流文案+边界页 |

# 17 参考来源

[1] CE Pro – CEDIA Research Pegs U.S. Residential Tech Market at $33.8 Billion…（2026-09-14）
https://www.cepro.com/news/cedia-research-pegs-u-s-residential-tech-market-at-33-8-billion-with-ai-and-skilled-labor-defining-the-year-ahead/628665/

[2] Control4 – About Us（2026-10-21 访问）
https://www.control4.com/company

[3] Resideo – Completes Acquisition of Snap One（2024-06-14）
https://investor.resideo.com/news/news-details/2024/Resideo-Completes-Acquisition-of-Snap-One/default.aspx

[4] Snap One Help – Off-site Control4 Dealer of Record Change（2026-10-21 访问）
https://help.snapone.com/ovrc-ug/Content/C4CA/Dealer%20of%20Record%20Change.htm

[5] Control4 – Services / Connect & Assist（2026-10-21 访问）
https://www.control4.com/services

[6] Control4 Docs – 4Sight Services（2026-10-21 访问）
https://docs.control4.com/o/4sight-services/

[7] Control4 – Integrator Search（2026-10-21 访问）
https://www.control4.com/integrator-search

[8] Lutron – HomeWorks（2026-10-21 访问）
https://www.lutron.com/us/en/controls/systems/homeworks

[9] Lutron – Find a Residential Installer（2026-10-21 访问）
https://www.lutron.com/us/en/resources/find-a-residential-installer

[10] Savant – Host Products（2026-10-21 访问）
https://www.savant.com/host/

[11] Crestron Home OS Manual – Overview（2026-10-21 访问）
https://docs.crestron.com/en-us/9599/Content/Topics/Overview/Overview.htm

[12] Crestron – XiO Cloud（2026-10-21 访问）
https://www.crestron.com/Products/Featured-Solutions/XiO-Cloud

[13] Crestron – Josh.ai Partner（2026-10-21 访问）
https://www.crestron.com/Partners/Integrated-Partners/josh-ai

[14] Josh.ai – Control4（2026-10-21 访问）
https://josh.ai/control4/

[15] CEDIA – Find a Smart Home Professional（2026-10-21 访问）
https://my.cedia.org/Connection/Directories/Find-a-Smart-Home-Professional

[16] CEDIA – What a certified professional does（2026-10-21 访问）
https://cedia.org/homeowners/knowledge/what-does-a-cedia-certified-smart-home-professional-actually-do/

[17] CEDIA – CIT Certification（2026-10-21 访问）
https://cedia.org/smart-home-professionals/certifications/cit-certification/

[18] CEDIA Expo – Future Dates（2026-10-21 访问）
https://cediaexpo.com/future-dates-locations/

[19] HTA Certified Directory（2026-10-21 访问）
https://htacertified.org/company_directory/

[20] homeautomation.us.com – Luxury Smart Home（2026-10-21 访问）
https://homeautomation.us.com/planning/luxury-smart-home/

[21] geeksfl.com – Crestron Smart Home Cost South Florida（2026-10-21 访问）
https://www.geeksfl.com/blog/crestron-smart-home-cost-south-florida/

[22] IoT Now – Berg Insight smart homes summary（2026-01-23）
https://iot-now.com/2026/01/23/155076-139-million-homes-in-europe-and-north-america-were-smart-at-the-end-of-2024/

[23] CA AG – CCPA（页面更新 2026-08-28；2026-10-21 访问）
https://oag.ca.gov/privacy/ccpa

[24] FTC – Endorsement Guides: What People Are Asking（2026-10-21 访问）
https://www.ftc.gov/business-guidance/resources/ftcs-endorsement-guides-what-people-are-asking

[25] NSCA – Guide to State Licensing（2026-10-21 访问）
https://www.nsca.org/resources/guide-to-state-licensing/

[26] Texas TDLR – Electrician Licensing Exemptions（2026-10-21 访问）
https://www.tdlr.texas.gov/electricians/exemptions.htm

[27] Trunetto（2026-10-21 访问）
https://www.trunetto.com/

[28] WiringInstallers（2026-10-21 访问）
https://wiringinstallers.com/

[29] 姊妹文档：北美 Matter / 欧美 KNX 购买决策 APP 设计书与市场核实表（/workspace/matter-app、/workspace/knx-app）

# 附录 A 与 Matter / KNX / 苹果智能家居三篇的对照

|  | 苹果智能家居（自有） | Matter 篇 | KNX 篇 | X Home Easy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地理 | 北美 | 北美 | 欧美（美加弱） | 北美 |
| 生态 | Apple Home | 多生态 Matter | KNX 开放标准 | C4/Crestron/Savant/Lutron |
| 购买 | 设备+生态 | 零售兼容决策 | Partner 项目制 | 授权集成商项目制 |
| 核心交付 | 体验/控制 | 红绿灯+Thread | RFQ+ETS 移交 | 适配+安装费+RFQ+分品牌移交 |
| 主收入 | （自有策略） | C 端订阅倾向 | B 端+报告 | B 端+报告 |

# 附录 B 安装安全边界声明（产品必须展示）

本 APP 不提供市电接线、配电箱改动、面板拆装的分步 DIY 指导。

涉及线路与上电的工作须由持有当地要求执照的电工 / 合格集成商完成。

低电压与结构化布线亦须遵守地方法规与制造商说明；APP 指引停留在“该找谁、该问什么、该验收什么”。

断电、验电、对照说明书：仅作一般安全提示，不构成操作规程。

用户忽视安全边界造成的损失，平台在适用法律允许范围内免责——具体文案法务审定。

— 文档结束 —

广州雪纳瑞机器人 / SCR-LAB · X Home Easy PRD V1.0 · 2026-10-21（UTC+8）

# 附录 C 市场核实总表（全文，与《市场核实表.md》一致）

下表为 X01–X23 压缩版（完整叙述与 URL 见 /workspace/x-home-easy/市场核实表.md）。核实日期 2026-10-21（UTC+8）。

| # | 说法 | 结论 | 正确数字 / 补充 | 来源（日期） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X01 | 美国专业住宅科技集成规模 | 已证实 | CEDIA 2026：$33.8B；~23k 企业；网络/音频/照明为大品类 | CE Pro 2026-09-14 |
| X02 | 四巨头+Josh/Lutron 地位 | 已证实 | 全屋控制 Top-3：C4 63%/Crestron 43%/Savant 33%/Josh 32%；Lutron 照明 76%、遮阳 77% | 同上 |
| X03 | Control4 规模 | 已证实 | 50万+户；~6000 集成商；25k+ 第三方；15M+ 设备 | control4.com/company |
| X04 | Resideo 收购 Snap One | 已证实 | 2024-06-14；约 $1.4B；并入 ADI | Resideo IR |
| X05 | 项目文件/换商锁定 | 与来源矛盾（C4） | C4 可在 OvrC 移交后自助换 Pro；Savant/Crestron 须分品牌写合同 | Snap One Help |
| X06 | 安装费/编程占比 | 部分证实 | 编程约 15–25%；人工+编程+机柜常见 30–55% 量级（服务商/媒体，非统计） | homeautomation.us.com; geeksfl; reviewbook |
| X07 | 分平台预算区间 | 部分证实 | 例：C4 $50–120k（5–8k ft²）；Savant 常高 $20–40k；Crestron 中档 $80–180k | homeautomation.us.com |
| X08 | Lutron 照明底座 | 部分证实 | HomeWorks 官方能力+心智份额实；“几乎都用”非统计 | Lutron; CEDIA 2026 |
| X09 | Josh.ai 定位 | 部分证实 | 提及率 32%；常作语音/控制叠加层；有 C4/Crestron 集成页 | CEDIA; 厂商页 |
| X10 | 渗透率 vs 专业集成 | 已证实 | Berg：2024 末北美 44.8% 智能家庭；与 CEDIA 专业渠道口径不同 | IoT Now 2026-01-23 |
| X11 | 远程订阅运维 | 部分证实 | C4 Connect/Assist 功能官方；Savant Essentials 价不公开；Assist 美元价多见经销商博客 | control4.com/services |
| X12 | 找集成商入口 | 已证实 | CEDIA、厂商 Locator、HTA、第三方目录；Houzz/Angi 偏通用 | 各官方页 |
| X13 | 中立全流程决策 App | 部分证实 | 目录/线索站已有；适配→RFQ→对比→移交全流程未见成熟品类（截至 2026-10-21） | 公开检索 |
| X14 | 获客结构 | 已证实 | 转介 76%；GC 55%；设计师 25%；建筑师 16% | CEDIA 2026 |
| X15 | 低压/市电执照 | 部分证实 | 无联邦统一；州/地方差异；CIT≠执照 | NSCA; TDLR; CEDIA |
| X16 | ANSI/CEDIA 标准 | 部分证实 | CIT/IST 经 ANAB ISO 17024；具体标准编号待 M0 补齐 | CEDIA |
| X17 | Amazon/Google 替代有线 | 无法核实 | 更似语音前端叠加；无代表性替代统计 | — |
| X18 | 新建 vs 改造 | 部分证实 | 新建可结构化布线；改造多混合无线；缺全美占比统计 | CEDIA; Lutron |
| X19 | CCPA/FTC | 已证实 | CCPA/CPRA 权利；FTC 付费推广须清晰披露 | CA AG; FTC |
| X20 | CEDIA Expo | 已证实 | 2027-09-08–10 拉斯维加斯；2028 奥兰多 | cediaexpo.com |
| X21 | ADI/Snap One/Wave 分销 | 部分证实 | ADI 含 Snap One 已证实；Wave 等未做门店计数 | Resideo |
| X22 | 编程工具仅经销商 | 部分证实 | Composer Pro / Configure Pro / Savant Dealer 工具 | 官方/文档 |
| X23 | “最难/最久/最可靠”定性 | 部分证实 | 项目制+封闭生态定性成立；“最”无法量化 | 综合 |

# 附录 D 四巨头子系统能力（仅列官方或协会可支撑的方向，不作主观评分）

| 子系统 | Control4 | Crestron | Savant | Lutron |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灯光 | 广泛第三方+自有 | 自有/集成 | 集成+自有体验 | HomeWorks 原生主力 |
| 遮阳 | 集成 | 集成（遮阳提及第二） | 集成 | 原生主力（77% Top-3） |
| 影音/多房音频 | 强（第三方生态） | 强（含商用级分配） | 强（界面与娱乐） | 经控制层集成 |
| 安防/门锁/对讲 | 集成+Connect 通知/对讲 | 集成 | 集成+通知 | 经控制层 |
| HVAC | 集成 | 集成 | 集成 | 场景联动常见 |
| 泳池/景观等 | 常见第三方驱动（视经销商） | 复杂项目可定制 | 视集成 | 非核心 |
| 语音 | Alexa/Google/Siri（Connect） | 可接 Josh.ai 等 | Siri 等/Apple 亲和 | 经生态 |
| 移动 App | Control4 App | Crestron Home App | Savant App（iOS 强） | Lutron App/系统 |
| 能源 | 有限（相对） | 项目定制 | Savant Power 特色 | 负荷控制相关 |

说明：单元格表示典型工程方向，不是功能完备性评分。具体驱动与版本以集成商现场确认为准。