广州雪纳瑞机器人 / SCR-LAB

北美 Matter 智能家居购买决策与工具 APP

APP 开发项目需求设计书

Product Requirements & Design Document（PRD）V1.0

项目发起人：大向（Miles Xiang），创始人

目标市场：美国 / 加拿大

文档日期：2026-10-19（UTC+8）

文档性质：内部 · 立项评审用 · 含测算假设

说明：文中市场事实均附公开来源与日期；标注“假设”的为待验证的规划输入。

目  录

0 文档信息
1 执行摘要
2 市场情况核实
    2.1 方法与口径
    2.2 市场核实总表
    2.3 核实结论汇总
    2.4 2026-10-13 苹果发布对本项目的影响
3 竞品与参考产品（仅列核实事实）
4 用户画像与核心场景
5 产品定位与设计原则
6 功能模块设计
    M1 我的家档案（生态 / 中枢 / 边界路由器 / 户型）
    M2 兼容性判定引擎（红绿灯 + 证据）
    M3 Thread 网络规划与合并建议
    M4 场景问诊与一键方案
    M5 BOM 清单与跨渠道比价
    M6 安装与安全边界指引
    M7 买后上手与避坑
    M8 自动化模板库
    M9 设备健康、固件与停服预警
    M10 社区方案与兼容性众包回报
    M11 Pro 工作台（集成商 / 房东 / 发烧友）
    6.12 模块优先级总表
7 交互与信息架构
    7.1 信息架构（底部 5 个 Tab）
    7.2 关键流程
    7.3 详情页信息顺序（吸收自草案“兼容性事实先于价格”）
    7.4 付费墙时机
    7.5 可访问性与本地化
8 数据体系与知识图谱
9 商业模式、定价与合规
    9.1 订阅分层（价格均为假设，需定价测试）
    9.2 联盟分佣与 FTC 合规
    9.3 隐私合规
10 增长策略与百万年订阅测算模型
    10.1 公开基准（事实）
    10.2 测算模型
    10.3 测算结论与增长杠杆
    10.4 里程碑与 KPI（目标值为假设）
11 技术架构概要
    11.1 客户端
    11.2 服务端与数据管线
    11.3 团队建议（假设）
12 路线图
13 风险与对策
14 草案内容吸收与修正对照
15 参考来源

（在 Word 中右键目录 →“更新域”可生成页码。）

# 0 文档信息

| 文档名称 | 北美 Matter 智能家居购买决策与工具 APP —— APP 开发项目需求设计书 |
| --- | --- |
| 版本 | V1.0（基于外部草案《北美Matter智能家居APP研发需求调研》改写与核实） |
| 编制日期 | 2026-10-19（Asia/Shanghai，UTC+8） |
| 项目发起 | 广州雪纳瑞机器人 / SCR-LAB，创始人 大向（Miles Xiang） |
| 目标市场 | 美国、加拿大（en-US / en-CA；fr-CA 作为加拿大后续本地化） |
| 产品目标 | 成为北美智能家居“买前判定 + 买后上手”的中立工具；长期目标百万级年订阅用户（见第 10 章测算模型，非事实） |
| 事实约定 | 文中所有市场数字均附来源与日期（见第 2 章与第 15 章）；标注“假设”的数字为待验证的规划输入，不是事实。 |

术语：Matter（CSA 发布的智能家居应用层互通标准）；Thread（低功耗 IPv6 Mesh 网络协议）；TBR（Thread Border Router，Thread 边界路由器）；Fabric（Matter 管理域，每个生态一个或共享）；Multi-Admin（同一设备被多个生态管理）；Joint Fabric（Matter 1.6 引入的共享 fabric 机制）；DCL（CSA 分布式合规账本，公开的 Matter 认证记录）；BOM（物料/采购清单）。

# 1 执行摘要

一句话定位：在用户下单之前，用他自己家里的设备组合，回答“这个东西在我家能不能用、要配什么、怎么装、装完怎么配”。我们的产品是“买前判定 + 买后上手”的中立工具，不做一个又一个带货目录。

### 1.1 草案的判断哪些成立

需求真实：美国互联网家庭的核心智能家居设备采用率在 2025 下半年达 49%（Parks Associates）；52% 的 DIY 用户遇到过设置或连接问题（Parks，2025-08）。

“认证 ≠ 在我家好用”的问题真实存在，但根因在于各平台只支持 Matter 设备类型的子集、Thread 边界路由器分裂、以及需要额外中枢/厂商 App，不是草案所说的“亚马逊版本停在 1.0/1.2”。

交互上“结果优先、红绿灯 + 一句话原因、兼容性事实放在价格前面”的思路正确，本设计书全部保留。

### 1.2 草案中需要纠正的关键事实

Alexa 已于 2026-03 支持 Matter 1.5（此前 2025-08 支持 1.4），并非“仅 1.0/1.2”。

Home Assistant 已于 2026-06 升级到 Matter 1.5.1（matter.js），并非 1.3。Google Home APIs 为 Matter 1.4.1.0（1.5.0 实验性）。Apple 未公布 Matter 版本号。

“2026 北美智能家居 424.6 亿美元”实为 Fortune Business Insights 的亚太数字；同源北美 2026 年为 562.9 亿美元。“Matter 中枢北美 38.4%”找不到出处，疑似把排插报告的数字错配过来。

“购买决策层空缺”需要修正：HomeDevices for HomeKit（买前展示配件能力 + 优惠）、MatterCatalog（认证 × 平台交叉索引 + 美国商店链接 + 开放数据）都已存在；Apple 也在 2026-10-13 推出 Apple Home Collection，作为官方“放心选”清单。

SmartApfel 是免费 App，内购只有打赏，且 2023-12 之后未再更新，证明不了“用户愿意付费”；Bee Pro 是 AI 可穿戴订阅，不是购物建议工具，不宜作价格锚点。

### 1.3 本设计书的核心主张

护城河是“证据分级的兼容性知识图谱”，不是目录。图谱 = CSA DCL 认证 + 平台官方支持矩阵（Apple/Amazon/Google/SmartThings/Home Assistant）+ 厂商文档 + 自建实验室实测 + 用户回报。每条判定都标注证据等级和最后验证日期。

第一价值时刻放在 Day 0：90 秒内完成“我的家档案”，然后马上给出第一张“红绿灯”判定。RevenueCat 数据显示，大量付费转化和试用取消都发生在 Day 0。

把 Thread 网络规划做成差异化功能：Thread 1.4 正在各平台陆续落地，“我家有几个 Thread 网络、该不该合并、新买的边界路由器会不会再分裂”是 2026–2027 年的高频问题，目前多是开发者向小工具在做，体验门槛高。

安装功能停在安全边界：断电确认、拍照记录原接线、对照说明书核对、提示找持证电工。绝不提供市电接线步骤。

商业化 = 订阅（Plus / Pro，价格为假设）+ 合规联盟佣金（FTC “paid link” 就近披露）+ Pro 席位（集成商/房东）。判定结果永远不受佣金影响，这一条写进产品宪章。

增长：要做到百万年订阅，按北美订阅 App 公开基准测算，3 年累计需要约 1,600 万–5,500 万次安装（第 10 章测算模型）。只靠应用商店买量不现实，必须靠 Web 端程序化 SEO（“X 能否在 Y 上用”页面）和 B2B2C 渠道（零售、ISP、地产/物业、集成商）。

### 1.4 MVP 范围（建议 M0–M4，约 16 周）

iOS 原生 App + Web 判定页：家庭档案 → 兼容判定引擎（灯、插座、开关、传感器、锁、温控 6 大品类）→ 场景问诊（10 个入门场景）→ BOM 清单与合规比价跳转 → 买后上手清单（配对码备份、Multi-Admin 分享指引）→ 免费/Plus 付费墙。Android 与 Pro 层放到 V1.x。

# 2 市场情况核实

## 2.1 方法与口径

把草案中每一条与市场、技术现状、竞品、价格有关的说法拆成独立条目（C01–C26），逐条用公开来源核实。优先级：标准组织/厂商官方文档 > 研究机构公开摘要 > 主流科技媒体 > 第三方博客。

付费报告（Statista、Mordor、Fortune BI 等）只引用公开摘要页上能看到的数字，不绕过付费墙；被隐藏的数字标“无法核实”。

结论分四级：已证实 / 部分证实（写明正确数字）/ 与来源矛盾 / 无法核实。核实日期 2026-10-19；网页上没有发布日期的，标“访问日期”。

完整核实表另存为《市场核实表.md》，与本章内容一致。

## 2.2 市场核实总表

| # | 草案说法 | 结论 | 正确数字 / 补充 | 来源（日期）URL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C01 | 2025 年下半年美国互联网家庭智能家居设备采用率已达 49% | 已证实 | Parks Associates：2025 下半年拥有任一“核心智能家居设备”的美国互联网家庭为 49%，同比 +4 个百分点；口径不含智能音箱/智能屏。2025 年上半年口径为 45%。 | Parks Associates – Smart Home Growth Continues as Matter and AI Drive Ease of Use（2026-04-23）https://www.parksassociates.com/blogs/pr-smart-home/smart-home-growth-continues-as-matter-and-ai-drive-ease-of-use Parks Associates – Smart device adoption grows but setup stumps 52% of users（2025-08-15）https://www.parksassociates.com/blogs/in-the-news/smart-device-adoption-grows-but-setup-stumps-52-of-users |
| C02 | 2025 年北美在 Matter 智能家居中枢设备市场占据 38.4% 收入份额 | 无法核实（疑似数字错配） | 没找到“Matter 中枢 2025 年北美 38.4%”的公开来源。能查到的相近数字有：Research Intelo 称北美 2024 年占全球 Matter Hub 市场“超过 38%”；TrendX 称北美 2025 年约占 Matter Protocol 市场 38%；Mordor 称北美 2025 年占（广义）智能家居中枢市场 39.40%。38.4% 这个数字本身出现在 Emergen Research 的《智能 Wi-Fi 排插》报告里（北美 2025 年收入份额 38.4%），不是 Matter 中枢。另外，这几家都是付费市场研究，口径各不相同，只适合当量级参考。 | Research Intelo – Matter Hub Market Report 2033（公开摘要）（未标注；2026-10-19 访问）https://researchintelo.com/report/matter-hub-market TrendX Insights – Matter Protocol Market（公开摘要）（未标注；2026-10-19 访问）https://trendxinsights.com/syndicated-market-research-reports/matter-protocol-market/ Mordor Intelligence – Smart Home Hub Market（公开摘要）（未标注；2026-10-19 访问）https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/smart-home-hub-market Emergen Research – Smart Wi-Fi Power Strip Market（公开摘要）（未标注；2026-10-19 访问）https://www.emergenresearch.com/industry-report/smart-wifi-power-strip-market |
| C03 | 预计 2026 年北美智能家居总收入将达到 424.6 亿美元 | 与来源矛盾 | US$42.46bn 在 Fortune Business Insights 公开摘要里是“亚太 2026 年”的预测值。同一来源给北美的数字是 2025 年 468 亿美元、2026 年 562.9 亿美元。其他口径：Mordor 北美 2026 年 548.3 亿美元；Grand View（Horizon）美国 2026 年估计 394.3 亿美元。Statista 北美页面（2026 年 7 月更新）对未付费用户隐藏数值，没法核对。有二手博客把 42.46bn 写成“Grand View 北美”，属于转引错误。建议设计书引用时写成区间，并注明口径。 | Fortune Business Insights – Smart Home Market（公开摘要）（未标注；2026-10-19 访问）https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/smart-home-market-101900 Mordor Intelligence – North America Smart Homes Market（公开摘要）（未标注；2026-10-19 访问）https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/north-america-smart-homes-market-industry Grand View Research Horizon – U.S. Smart Home Market Outlook（未标注；2026-10-19 访问）https://www.grandviewresearch.com/horizon/outlook/smart-home-market/united-states Statista – Smart Home – North America（数值付费隐藏）（页面标注 Most recent update: Jul 2026）https://www.statista.com/outlook/cmo/smart-home/north-america |
| C04 | CES 2026：Matter 已“跨越概念验证阶段，进入大规模、全品类、深融合的商用普及期”，支持 Matter 的新设备数量同比显著增长 | 部分证实（引语出处无法核实） | CSA 和主流媒体里都没找到这句引语的原文，应视为二手媒体的概括。“新设备同比增长”有数据支撑：按 CSA 分布式合规账本（DCL）统计，截至 2026-09 的 12 个月新认证 Matter 产品型号 1,559 个，前一个 12 个月是 1,189 个（+31%）。截至 2026-10-12，DCL 上已获认证的产品型号共 4,679 个。CSA 在 CES 2026 有官方参展/议程页面。 | MatterCatalog – Matter certification statistics（基于 CSA DCL，数据截至 2026-10-16）（2026-10-16）https://mattercatalog.com/matter-statistics CSA – Consumer Electronics Show (CES) 2026 活动页（2026-10-19 访问）https://csa-iot.org/event/consumer-electronics-show-ces-2026/ |
| C05 | IKEA 加拿大从 2026 年 1 月起分阶段推出 21 款 Matter 兼容产品，是北美单一供应商最大规模的 Matter 产品投放之一 | 部分证实 | 21 款、2026 年 1–7 月分阶段在加拿大门店和线上推出，已证实（2025-11-20 公告）。新品大多是 Matter over Thread，需要 Thread 边界路由器（如 DIRIGERA）。IKEA CA 页面价格：GRILLPLATS 智能插座 CA$9.99，KAJPLATS 灯泡 CA$11.99 起，传感器 CA$12.99。“北美最大规模之一”属于主观判断，无法核实。 | IKEA Canada Newsroom – IKEA launches new smart home range with 21 Matter-compatible products（2025-11-20）https://www.ikea.com/ca/en/newsroom/range-news/sandloepare-collection-pubaa985e40/ Cision/Newswire.ca 同题新闻稿（2025-11-20）https://www.newswire.ca/news-releases/ikea-launches-new-smart-home-range-with-21-matter-compatible-products-879494276.html IKEA CA – Smart lighting 品类页（价格）（2026-10-19 访问）https://www.ikea.com/ca/en/cat/smart-lighting-36812/ |
| C06 | compatibility ≠ interoperability：设备在 Apple Home 配对成功，却在 Alexa 中不出现——因为亚马逊的 Matter 实现停留在较老版本 | 部分证实（现象存在，归因不准确） | 跨生态表现不一致确实存在，但主要原因是各平台只支持 Matter 设备类型/集群的一个子集，不是“版本号老”。Apple 支持页列出的 Home App 支持类别只有：空调、桥接器、灯、锁、插座、开关、温控器、窗帘/百叶、传感器（运动/光照/接触/温度/湿度）。Amazon 文档写的是支持 Matter 1.5 及以下版本“设备类型的子集”。所以兼容判定应按“设备类型 × 平台支持矩阵”来建，不能只比版本号。 | Apple Support – Pair and manage your Matter accessories（2026-10-19 访问）https://support.apple.com/en-us/102135 Amazon Developer – Connect Your Device to Alexa with Matter（2026-10-19 访问）https://developer.amazon.com/en-US/docs/alexa/smarthome/matter-support.html |
| C07 | 截至 2026 年，Amazon Alexa 仍仅支持 Matter 1.0/1.2 | 与来源矛盾 | Amazon 官方开发者文档：2024-06 支持 1.2，2024-08 支持 1.3，2025-08 支持 1.4，2026-03 起支持 Matter 1.5。兼容的 Echo 用的是 Matter 1.5 SDK（支持其中部分设备类型）。Thread 边界路由器方面：Echo 4th Gen 是 Thread 1.1；Echo Hub、Echo Show 8（3rd Gen）、多款 eero 等是 Thread 1.3。 | Amazon Developer – What's New in Alexa-Enabled Smart Home（条目 2026-03 / 2025-08 / 2024-08）https://developer.amazon.com/en-US/docs/alexa/smarthome/whats-new.html Amazon Developer – Connect Your Device to Alexa with Matter（2026-10-19 访问）https://developer.amazon.com/en-US/docs/alexa/smarthome/matter-support.html |
| C08 | Apple 和 Google 在 Matter 1.4 | Google 部分证实；Apple 无法核实 | Google：Home APIs（Android/iOS）GA 1.11 发布说明（2026-09-23）写明“Matter version: 1.4.1.0，experimental support for 1.5.0”。Apple：官方没有公布 Home 支持的 Matter 规范版本号，只说 Xcode 内含“完整的认证 Matter SDK”并持续更新。Apple Home 至今还不支持 Matter 1.5 摄像头（AppleInsider 2026-04-06）。 | Google Home Developers – Home APIs iOS SDK release notes（2026-09-23）https://developers.home.google.com/apis/ios/release-notes Google Home Developers – Home APIs Android SDK release notes（2026-09-23）https://developers.home.google.com/apis/android/release-notes Apple Developer – Matter support in iOS（2026-10-19 访问）https://developer.apple.com/apple-home/matter/ AppleInsider – What the new Matter update delivers to Apple Home users（2026-04-06）https://appleinsider.com/articles/26/04/06/what-the-new-matter-update-delivers-to-apple-home-users-on-smart-home-insider |
| C09 | Home Assistant 在 Matter 1.3 | 与来源矛盾 | Home Assistant 官方博客（2026-06-23）：Matter Server app 9.0 已改用 matter.js 重写，升级到 Matter 1.5.1 规范（官方称“1.6 coming soon”），并配套支持 Thread 1.4 的 OTBR。同文还称 38% 的 HA 实例在用 Matter。 | Home Assistant – The Matter upgrade you've been waiting for（2026-06-23）https://www.home-assistant.io/blog/2026/06/23/the-matter-upgrade-youve-been-waiting-for |
| C10 | Thread 边界路由器碎片化：不同控制器各自维护独立 Thread 网络，有报道记录一个家庭出现九个独立 Thread 网络 | 已证实（需补充 2026 新进展） | The Verge 记者 Jennifer Pattison Tuohy 2025-06-12 报道自家有 9 个 Thread 网络，并注明这是测评环境、不典型。Thread 1.4 规范了边界路由器共享凭据、加入已有网络；自 2026-01-01 起，Thread 1.4 是边界路由器唯一可申请的认证版本。2026-06：Apple TV（tvOS 27 开发者 beta）和 Google TV Streamer 已上 Thread 1.4；SmartThings 2025 年 10 月已支持凭据共享；IKEA DIRIGERA 已是 1.4；Amazon 表示年内跟进。同文作者当时仍有 9 个网络未合并。 | The Verge – It could be 2026 before all your Thread border routers work together（2025-06-12）https://www.theverge.com/news/686512/apple-thread-1-4-tvos-26-matter-google-amazon The Verge – Apple, Google add support for Thread 1.4（2026-06-10）https://www.theverge.com/tech/947888/apple-google-add-support-for-thread-1-4 |
| C11 | Matter 1.6 Joint Fabric 的落地需要所有控制器厂商和边界路由器同步更新，碎片化两三年内不会自行消失 | 部分证实（技术描述需修正，时间判断无法核实） | Matter 1.6 已于 2026-06-17 发布，Joint Fabric 让多个经用户授权的控制器共同管理同一个 Matter fabric。它解决的是多生态管理（Multi-Admin）问题，不是 Thread 边界路由器合并，后者靠 Thread 1.4 解决。Joint Fabric 是可选特性，需要生态和设备两边都支持。第三方追踪（homekit.reviews，2026-08-06）称截至 2026 年 8 月还没有平台确认实现。“两三年”是预测，没有来源可核。 | CSA – Matter 1.6 Enables More Intuitive Setup, Multi-Ecosystem Experiences…（2026-06-17）https://csa-iot.org/newsroom/matter-1-6-enables-more-intuitive-setup-multi-ecosystem-experiences-and-context-driven-control/ homekit.reviews – Matter 1.6 Joint Fabric: Nothing Confirmed Two Months After Launch（第三方博客）（2026-08-06）https://homekit.reviews/blog/matter-1-6-joint-fabric-adoption-tracker/ |
| C12 | Aqara Smart Lock B50 通过 500 余家 Lowe's 门店进入 DIY 渠道 | 部分证实（产品属性需修正） | “500+ 家 Lowe's 门店 + Lowes.com、2025-11-22 起售”已证实。但 B50 是 Wi-Fi 门锁，不是原生 Matter 设备：它原生支持 Alexa/Google Home，要接入 Apple Home 等 Matter 平台，需要另配 Aqara Matter 中枢。这正好是“需要额外中枢/桥接”这类购买陷阱的典型例子。 | Aqara – Aqara's First Wi-Fi Lock Now Available at Lowe's（2025-11-24）https://www.aqara.com/us/news-us/aqaras-first-wi-fi-lock-now-available-at-lowes/ |
| C13 | 第三方目录站 mattercatalog.com 已经开始做按设备类型和生态的交叉索引，并提供多商店比价链接 | 已证实（能力比草案描述更强） | 截至 2026-10-16，MatterCatalog 收录 1,900 个已认证型号（326 个品牌），其中 689 个有逐型号核验过的美国商店链接。还有按平台（Apple/Alexa/Google/SmartThings）、Thread/Wi-Fi 的统计，每月发认证报告，开放 CSV/JSON 数据（CC BY 4.0）和免费 API。它是直接竞品，也可以是数据来源。 | MatterCatalog – Matter certification statistics（2026-10-16）https://mattercatalog.com/matter-statistics MatterCatalog – Open Data（2026-10-19 访问）https://mattercatalog.com/open-data |
| C14 | 亚马逊筛选器基于品牌、价格、评分；百思买基于品类和生态标签；没有任何主流渠道允许以“我家已有生态/中枢/版本”反向筛选 | 无法核实（本次未系统核查零售站筛选器） | 零售站筛选器经常变动，又有地区差异，本次没有逐一实测。建议在 MVP 调研阶段截图存档 Amazon、Best Buy、Home Depot、Lowe's 的筛选项，作为定位依据。另外，Apple 的 Apple Home Collection 新闻稿（2026-10-13）明确定位为“帮助用户有信心地选择智能家居配件”，说明平台方已经开始做“推荐清单”。 | Apple Newsroom – Introducing Apple Home Collection（2026-10-13）https://www.apple.com/newsroom/2026/10/introducing-apple-home-collection-a-new-lineup-of-smart-home-accessories/ |
| C15 | 严格意义上的“傻瓜式 Matter 购买工具”在 App Store 中尚未形成成熟品类；购买决策层仍然空缺 | 部分证实（需修正：已有直接进入者） | 已有产品覆盖“买前”环节：HomeDevices for HomeKit（acasa Software，与 SmartApfel、Controller 同一开发商）在 App Store 描述中写明“在购买前展示配件能力”，提供课程、新闻和优惠，约 487 条评分，最近更新 2026-02-10；MatterCatalog（Web）提供认证与平台交叉索引及商店链接；Apple Home Collection 是平台官方推荐清单。没看到的是：基于用户“家庭档案”的跨生态个性化判定，以及 Thread 网络规划。这才是可以切入的空白。 | App Store – HomeDevices for HomeKit（v5.2.1，2026-02-10）https://apps.apple.com/us/app/homedevices-for-homekit/id1582369733 MatterCatalog（2026-10-16）https://mattercatalog.com/matter-statistics |
| C16 | SmartApfel 是最接近的产品，提供 HomeKit/Matter 新闻、设备目录、固件更新预警和自动化示例库；证明用户愿意为 Matter 信息聚合付费 | 功能已证实；“付费意愿”与来源矛盾 | App Store 页面证实：有新闻、设备总览、固件警告、100+ 自动化示例。但它是免费 App，内购只有“咖啡打赏”（$0.99–$3.99，含月度打赏 $1.49/$3.49）；美区仅 7 条评分，最新版本 5.1.5 发布于 2023-12-06，以德语为主。证明不了“愿意为信息聚合付费”。 | App Store – SmartApfel（v5.1.5，2023-12-06）https://apps.apple.com/us/app/smartapfel/id1056322079 |
| C17 | Herald Bonjour Network Browser、iMatter、HomeMapper 等应用专注于发现和调试局域网 Matter/Thread 设备 | 已证实（另有 Thread Doctor、ThreadMapper） | Herald：免费 Bonjour/DNS-SD 浏览器，能看到 Thread 边界路由器和 Matter 服务。iMatter：免费本地 Matter 控制器，美区评分 1.3。HomeMapper：只扫描不控制的网络资产清单工具，内购 Pro $19.99、Lifetime $79.99。另有 Thread Doctor（v1.20，2026-10-15）、ThreadMapper（v2.5，2026-10-13，给网络打 A–F 评分）等 Thread 诊断应用。说明“买后诊断”赛道已有不少小工具。 | App Store – Herald（2026-10-19 访问）https://apps.apple.com/us/app/herald-bonjour-network-browser/id6759459419 App Store – iMatter.（2026-10-19 访问）https://apps.apple.com/us/app/imatter/id6444225707 App Store – HomeMapper（2026-10-19 访问）https://apps.apple.com/us/app/homemapper/id6759219832 App Store – Thread Doctor - Matter（v1.20，2026-10-15）https://apps.apple.com/us/app/thread-doctor-matter/id6768143718 App Store – ThreadMapper（v2.5，2026-10-13）https://apps.apple.com/us/app/threadmapper/id6794255629 |
| C18 | 平台原生 App 没有任何一个有动机做跨生态购买推荐；如果 Apple/Google 把兼容性检查内建到购买流程会压缩空间，但当前平台没有动力 | 部分与来源矛盾（风险已出现） | “跨生态”推荐确实没看到平台在做。但 Apple 2026-10-13 发布了 Apple Home Collection（与 LG、Schneider Electric 合作，12 月起售，部分 2027 年初），定位“帮助用户有信心地选择配件”。HomeView 也支持“其他 Works with Apple Home 和 Matter 配件”。平台方已经开始介入“买什么”的决策，这个风险应该升为一级风险。 | Apple Newsroom – Introducing Apple Home Collection（2026-10-13）https://www.apple.com/newsroom/2026/10/introducing-apple-home-collection-a-new-lineup-of-smart-home-accessories/ Apple Newsroom – Meet Apple HomeView（2026-10-13）https://www.apple.com/newsroom/2026/10/meet-apple-homeview-a-new-way-to-enjoy-entertainment-and-manage-the-home/ |
| C19 | Amazon Bee Pro 为 $11.99/月，定位是 AI 驱动的购物建议与助手功能 | 价格已证实；定位与来源矛盾 | Bee Pro 是 $11.99/月或 $99.99/年，新用户 30 天免费。但 Bee 是 AI 可穿戴录音/记忆设备的订阅（无限记忆、桌面端、待办建议、集成 Gmail/日历/Alexa/Amazon Shopping 等），不是“购物建议”产品，不适合作为定价锚点。 | Bee – Bee Pro（2026-10-19 访问（页面含 2026-10-15 祖父条款））https://bee.computer/bee-pro |
| C20 | SmartLife 等智能家居控制应用订阅在 $2.99/月和 $19.99/年 | 部分证实 | App Store 美区 SmartLife（Volcano Technology Limited）内购列表有“Monthly Subscription $2.99”，另有云存储 $5.99–$12.99/月、HeyTuya 年付 $79.00 等。$19.99/年在 App Store 前 10 项内购里没看到，只在第三方统计站出现。 | App Store – SmartLife: Smart Living（v7.12.1，2026-10-19 访问）https://apps.apple.com/us/app/smartlife-smart-living/id1115101477 |
| C21 | 一些 Matter/智能家居服务的基础计划定价在 $2/用户/月（月付）或 $1/用户/月（年付） | 无法核实 | 没有找到对应的产品或来源。疑似 B2B SaaS 定价被误当成智能家居订阅，不建议引用。 | 未找到可靠来源 |
| C22 | 一款买错的 Matter 设备通常损失 $20–$60 | 无法核实（应作为假设） | 没有公开统计。参考价位：IKEA CA 插座 CA$9.99、灯泡 CA$11.99 起；门锁、温控器价位要高得多。建议在设计书中写成“按品类 ASP 的退换/折旧/时间成本假设”，并在用户调研中验证。 | IKEA CA – Smart lighting 品类页（2026-10-19 访问）https://www.ikea.com/ca/en/cat/smart-lighting-36812/ |
| C23 | 纯订阅模式在工具类 APP 中转化率通常较低，用户完成购买决策后可能取消订阅 | 已证实（方向一致） | RevenueCat《State of Subscription Apps 2026》（数据年 2025）：Freemium 的 D35 下载→付费中位数 2.1%，硬付费墙 10.7%；按用户地域，北美 D35 中位数 2.8%（上四分位 >6.0%，P90 10.9%）；北美试用→付费中位数 34.2%；55% 的 3 天试用取消发生在 Day 0；AI 应用流失快 30%。 | RevenueCat – State of Subscription Apps 2026（2026 版（数据年 2025））https://www.revenuecat.com/state-of-subscription-apps/ |
| C24 | （定价建议）标准层 $4.99/月或 $39.99/年；Pro 层 $9.99/月或 $79.99/年 | 非市场事实；对标核实 | 这套价格和 Controller for HomeKit（acasa）几乎一样：Essentials $4.99/月、$39.99/年；Plus $8.99/月、$79.99/年；另有终身版 $39.99/$99.99/$139.99。其他参考：Wirecutter $5/月或 $40/年；RTINGS Insider $10/月或 $45/年（首年促销 $31.50）；Home Assistant Cloud $6.50/月或 $65/年；Google Home Premium Standard $10/月或 $100/年、Advanced $20/月或 $200/年。RevenueCat 北美月付中位 $9.99、年付中位 $39.99。草案的价格落在合理区间，但需注意：决策类工具使用频率低，单靠订阅留存偏弱。 | App Store – Controller for HomeKit（v10.0.2，2026-10-12）https://apps.apple.com/us/app/controller-for-homekit/id1198176727 Wirecutter – Subscription FAQs（2026-10-19 访问）https://www.nytimes.com/wirecutter/paid-subscription-faqs/ RTINGS – Insider（2026-10-19 访问）https://www.rtings.com/insider Nabu Casa – Home Assistant Link/Cloud 价格（2026-10-19 访问）https://www.nabucasa.com/link/ Google Store – Google Home Premium（2026-10-19 访问）https://store.google.com/product/google_home_premium?hl=en-US |
| C25 | （中枢/边界路由器举例）HomePod mini/2nd gen、Apple TV 4K、Echo 4th gen、Nest Hub Max 等 | 部分证实（需更新到 2026-10 新品） | Echo 4th Gen 是 Thread 1.1 边界路由器（Amazon 文档）。Apple 2026-10-13 新品：Apple TV 4K（第 4 代，$299，A19，内置 Wi-Fi 与 Thread，11-13 发售）；HomePod mini 2（$149，S10，10-30 发售，新闻稿未提 Thread，需以技术规格页确认）；HomeView（$299，7 英寸，A18，11-13 发售，不在欧盟销售）；Apple Home Collection（12 月起售，部分 2027 年初）。注：homeOS 并未发布。 | Apple Newsroom – Apple unveils the new Apple TV 4K（2026-10-13）https://www.apple.com/newsroom/2026/10/apple-unveils-the-new-apple-tv-4k/ Apple Newsroom – Apple announces the next generation of HomePod mini（2026-10-13）https://www.apple.com/newsroom/2026/10/apple-announces-the-next-generation-of-homepod-mini/ Apple Newsroom – Meet Apple HomeView（2026-10-13）https://www.apple.com/newsroom/2026/10/meet-apple-homeview-a-new-way-to-enjoy-entertainment-and-manage-the-home/ Amazon Developer – Connect Your Device to Alexa with Matter（Thread 边界路由器清单）（2026-10-19 访问）https://developer.amazon.com/en-US/docs/alexa/smarthome/matter-support.html |
| C26 | （隐含痛点）用户在安装/配置中普遍受挫 | 已证实（补充数据） | Parks Associates：52% 的 DIY 用户报告遇到设置或连接问题。2023 年 Parks 调查：37% 的美国智能家居购物者认为 Matter 认证在购买考虑中“重要/关键”。另有停服风险：Belkin 于 2026-01-31 关闭 Wemo 云服务和 App，只有事先接入 HomeKit 的部分设备能保留本地控制。 | Parks Associates – Smart device adoption grows but setup stumps 52% of users（2025-08-15）https://www.parksassociates.com/blogs/in-the-news/smart-device-adoption-grows-but-setup-stumps-52-of-users Parks Associates – 37% of smart home shoppers report Matter certification is important（2023）https://www.parksassociates.com/blogs/pr-smart-home/parks-associates-37-of-smart-home-shoppers-report-matter-certification-is-important-in-purchase-consideration Belkin – Wemo Support Ending（2026-10-19 访问）https://www.belkin.com/support-article/?articleNum=335419 |

## 2.3 核实结论汇总

共 26 条：已证实 6 条；部分证实或混合结论 13 条；与来源矛盾 3 条；无法核实 4 条。对产品决策影响最大的错误是生态 Matter 版本（C07–C09）和“赛道空白”（C15、C18）两类：前者会让判定引擎建在错误的数据模型上，后者会让团队低估竞争和平台风险。

## 2.4 2026-10-13 苹果发布对本项目的影响

| 发布内容（Apple 官方新闻稿，2026-10-13） | 对本项目的影响 |
| --- | --- |
| HomeView：7 英寸智能屏，$299（美国），A18，11-13 发售；墙装版另配 Schneider Home 底座（USB-C $59.95、AC 有线 $79.95、PoE 2027 年初 $129.95）；不在欧盟销售。 | 新的家庭中枢类型，要加进“我的家档案”的中枢清单。墙装底座里的“AC Wired”涉及市电，M6 安装指引只能给“找持证电工 / 专业安装”的出口。 |
| HomePod mini 2：$149，S10，10-30 发售。 | 中枢清单要更新。新闻稿没提 Thread，判定引擎在拿到官方技术规格前，标记为“待确认”。 |
| Apple TV 4K（第 4 代）：$299，A19，内置 Wi-Fi 与 Thread，11-13 发售。 | Thread 边界路由器清单要更新；Thread 1.4 合并建议功能（M3）的重点设备。 |
| Apple Home Collection：与 LG、Schneider Electric 合作的摄像头、温控器、温度传感器、门铃、门锁；12 月起售，部分 2027 年初；NFC 一碰配对；只用 Home App 管理，不用单独 App 或账号。 | 平台官方“放心选”清单出现，是一级竞争风险。对策：我们定位跨生态、中立，并把 Apple Home Collection 当作 Apple 用户的一条推荐路径收录，不和它对着干。 |
| 说明：Apple 尚未发布 homeOS；本设计书不假设其存在。 | 如果未来出现系统级的“兼容性检查”，详见第 13 章风险对策。 |

# 3 竞品与参考产品（仅列核实事实）

价格只写在官方页面或 App Store 上直接看到的；看不到的不写。所有信息截至 2026-10-19。

| 产品 | 类型 | 核实事实 | 页面价格 | 对我们的启示 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apple Home（含 HomeView / Apple Home Collection） | 平台控制 + 官方推荐清单 | Home App 支持的 Matter 类别有限（见 C06）；Apple Home Collection 定位“放心选择配件”；iOS 18+ 可用 iPhone 直接控制 Matter 配件，Thread 配件建议配家庭中枢。 | 硬件见 2.4 节 | Apple 用户的“官方路径”要尊重和收录；跨生态冲突和第三方设备的判定是我们的增量。 |
| Google Home / Google Home APIs | 平台 + 开发者 API | Home APIs 的 Android/iOS 版已 GA（1.11，2026-09-23），Matter 1.4.1.0，1.5.0 实验性；有 Commissioning API（iOS 端 Matter 配网需要 iOS 26+ 和 Google 中枢）。 | Google Home Premium：Standard $10/月或 $100/年；Advanced $20/月或 $200/年 | V2 可以接入 Home APIs，读取用户已授权的 Google 家庭设备清单，自动生成家庭档案。 |
| Amazon Alexa | 平台 | Echo 支持 Matter 1.5 SDK（2026-03）中的设备类型子集；有官方 Thread 边界路由器清单，区分 Thread 1.1 / 1.3。 | — | 把 Amazon 官方的支持类别和集群表做成结构化数据，作为判定引擎的一手来源。 |
| Samsung SmartThings | 平台 | 2025 年 10 月支持边界路由器加入已有 Thread 网络（凭据共享），据 The Verge。 | — | 把它放进 Thread 合并建议的兼容矩阵。 |
| Home Assistant | 开源平台 | Matter Server 9.0（matter.js）支持 Matter 1.5.1，新增 Thread/Wi-Fi 网络可视化；38% 的实例在用 Matter（官方博客）。 | Home Assistant Cloud（更名 Link）：$6.50/月或 $65/年 | 发烧友画像的主平台；可以借鉴它的网络可视化，但我们面向的是普通用户。 |
| Controller for HomeKit（acasa Software） | 第三方控制 App | 可控制 HomeKit/Matter 设备，提供仪表盘、AI 自动化、3D/LiDAR 户型、备份恢复、配对码管理等；约 2,756 条评分；v10.0.2（2026-10-12）。 | Essentials $4.99/月、$39.99/年；Plus $8.99/月、$79.99/年；终身 $39.99 / $99.99 / $139.99 | 草案的定价几乎照搬了这一档，要另找差异化的价值主张。配对码备份、户型这些功能，用户已经在别处见过。 |
| HomeDevices for HomeKit（acasa） | 买前信息 App | “购买前展示配件能力”，有课程、新闻、个性化优惠；约 487 条评分；v5.2.1（2026-02-10）。 | 免费（App Store 显示 Free） | 最直接的“买前”竞品，但它只服务 Apple 生态，也没有个性化家庭档案和 Thread 规划。 |
| SmartApfel（acasa） | 新闻 / 目录 | 新闻、设备总览、固件预警、100+ 自动化示例；美区 7 条评分；最后更新 2023-12-06。 | 免费；打赏内购 $0.99–$3.99 | 说明单做信息聚合很难变现。 |
| Eve for Matter & HomeKit | 厂商控制 App | 兼容所有 Matter 和 HomeKit 设备，提供场景与规则自动化；约 1,011 条评分；v6.5.1（2026-08-04）。 | 免费 | 厂商 App 做“跨品牌控制”已经是常态，我们不做控制，只做判定和指引。 |
| MatterCatalog（Web） | 认证目录 / 开放数据 | 1,900 个认证型号，689 个有核验过的美国商店链接；有平台交叉统计和月度认证报告；CSV/JSON 数据 CC BY 4.0，提供免费 API。 | 免费 | 可以当数据源（必须署名和链接，遵守 CC BY 4.0），也是 Web 端的 SEO 竞品。 |
| CSA Certified Products Search | 官方认证库 | CSA 官方认证产品检索，可按 Matter 筛选，含证书号、厂商；CSA 不对在售情况负责。 | 免费 | 作为认证事实的权威锚点；判定页展示证书号和链接。 |
| Herald / iMatter / HomeMapper / Thread Doctor / ThreadMapper | 诊断工具 | 局域网 Bonjour、Thread、Matter 发现与诊断；ThreadMapper 给网络打 A–F 评分；HomeMapper 只扫描不控制。 | Herald、iMatter 免费；HomeMapper Pro $19.99 / Lifetime $79.99 | 买后诊断这块供给已经很多，而且偏技术。我们只做“普通人能看懂”的诊断结论和下一步建议。 |
| Wirecutter（NYT） | 评测媒体 | 付费订阅 + 联盟佣金，并公开声明选品独立于商业关系。 | $5/月或 $40/年 | 订阅 + 联盟并存、“编辑独立”公开声明，这套模式可以借鉴。 |
| RTINGS.com | 实测评测媒体 | 自购自测，声称已测 5,015 款产品，“No paid or sponsored reviews”。 | Insider $10/月或 $45/年（首年促销 $31.50） | “自建实验室实测”能成为最强的信任来源，可规划为 V1.x 的兼容实验室。 |

# 4 用户画像与核心场景

| 画像 | 特征（假设，需调研验证） | 核心任务（JTBD） | 付费动机 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 入门者 Riley（租客/首套房） | 刚开始玩智能家居，手上只有一个 Alexa 或 HomePod；不懂 Thread；多数不能改墙内接线（租房）。 | “我只想买几个插座和灯泡，用语音控制，别买错。” | 免费层就能满足大部分需求；买入门套装时愿意点联盟链接。 |
| P2 混合生态家庭 Maya | 家里 iPhone 和 Android 都有；Apple Home、Alexa、Google 混用；有 2–3 个可能充当边界路由器的设备。 | “新设备要让全家人在各自的 App 里都能用；Thread 别乱。” | Plus 的核心人群：跨生态深度判定、Thread 合并建议、买后 Multi-Admin 指引。 |
| P3 发烧友 Pat | Home Assistant 或 Controller 用户，设备 30 台以上（Parks 所说的 Super Power User 是 10 台以上）。 | “批量评估愿望清单、固件预警、新认证提醒。” | Pro：批量扫描、预警、导出。 |
| P4 小集成商 / 房东 Leo | 管理多套房产或给客户做方案；需要交付文档。 | “给每套房出 BOM、兼容报告和交接清单。” | Pro 席位或 B2B 计划。 |

北美本地化注意：美国/加拿大的电气规范和许可要求由各州/省、市自行规定，安装相关内容一律只给“安全边界 + 寻找持证电工”的指引；加拿大需要准备 fr-CA（魁北克）本地化，IKEA CA 页面也有魁北克专门的维修告知。

# 5 产品定位与设计原则

中立：兼容判定和排序只取决于证据与用户档案，佣金不参与。商业链接与判定结果在视觉上分开，并就近标注“Paid link”。

可解释：每个判定都附“一句话原因 + 证据等级 + 最后验证日期 + 来源链接”。

证据分级：E1 平台官方文档或认证记录；E2 厂商官方文档；E3 自建实验室实测；E4 用户回报（需达到样本阈值）。冲突时按 E1 > E3 > E2 > E4 处理，同时展示冲突。

保守判定：证据不足时显示“未知 / 待验证”，不硬给绿灯。

安全边界：涉及市电、燃气、锅炉、高处作业的内容，只到“断电确认、拍照记录、对照说明书、找持证专业人员”为止。

隐私优先：家庭档案默认只存在本机；同步需要用户明确选择；HomeKit 数据不用于广告（Apple 审核指南 5.1.2(vi)）。

# 6 功能模块设计

模块编号 M1–M11。优先级：MVP（首发）/ V1.x（首发后 3–6 个月）/ V2（6–12 个月以后）。“吸收自草案”表示保留了草案的思路，“修正”表示改了草案中不实或不可行的地方。

## M1 我的家档案（生态 / 中枢 / 边界路由器 / 户型）

| 优先级 | MVP（户型 V2） |
| --- | --- |
| 来源 / 修正 | 吸收自草案“模块一”；修正：不让用户填 Matter 版本号，改为“设备型号 → 平台能力”自动推断。 |

### 用户故事

作为 P1，我想用图标点选的方式告诉 App 我家用哪些 App、有哪些音箱或中枢，1 分钟内完成。

作为 P2，我想让 App 自动识别家里有几个 Thread 边界路由器、属于哪个生态。

作为 P4，我想为每套房子分别建档。

### 关键页面

引导页 3 步：①你用哪些 App 控制家里设备（多选：Apple Home / Google Home / Alexa / SmartThings / Home Assistant / 厂商 App）②你有哪些中枢或音箱（带产品图片勾选，含 2026-10 新品 HomeView、HomePod mini 2、Apple TV 4K 第 4 代）③住房类型（自有/租住，决定能否改动接线）。

档案详情：生态卡片、中枢与 TBR 列表（Thread 版本）、已有设备列表（可扫描 Matter 二维码或手动搜型号）。

户型（V2）：房间列表 → iOS RoomPlan/LiDAR 生成平面图（技术可行性需在 V2 前验证），标出中枢和设备位置，供 Thread 覆盖规划用。

### 交互特点

结果优先、渐进披露：先完成最少的输入就出第一张判定卡，之后在需要时再追问（比如判定涉及 Thread 时才问边界路由器）。所有字段都能选“不确定”。

### 数据来源

用户输入；设备型号→能力映射表（Amazon/Apple/Google 官方清单）；可选：iOS HomeKit 授权读取 Apple Home 配件清单（需要 HomeKit entitlement 和用户授权）；V2：Google Home APIs 授权读取；局域网 DNS-SD 发现 TBR（需本地网络权限）。

## M2 兼容性判定引擎（红绿灯 + 证据）

| 优先级 | MVP |
| --- | --- |
| 来源 / 修正 | 吸收自草案“模块二”的分级判定；修正：判定维度从“版本号”改为“设备类型/集群 × 平台支持矩阵 × 传输方式 × TBR × 桥接/厂商 App 依赖 × 已知问题”。 |

### 用户故事

作为 P1，我扫一下商品条码或粘贴商品链接，就能看到“在你家能不能用”。

作为 P2，我想知道哪些功能在 Alexa 能用、在 Apple Home 不能用。

作为任何用户，我想知道这个结论有多可靠。

### 关键页面

判定卡：总灯（绿 = 完整可用；黄 = 基础功能可用 / 需额外中枢或厂商 App；红 = 当前家庭配置下不可用；灰 = 证据不足）+ 一句话原因 + “需要你额外准备”的清单。

分生态明细：每个生态一行，列出可用功能和不可用功能。

证据面板：证据等级 E1–E4、来源链接、最后验证日期、CSA 证书号（如有）。

反馈入口：“我家实测不一致” → 进入 M10 众包流程。

### 交互特点

颜色之外配文字与图标（色弱友好）；原因写成后果，例如“Alexa 里会显示为普通开关，调不了色温”，不写“集群 0x0300 不支持”；黄灯一定给出解决路径（加购中枢 X / 下载厂商 App）。

### 数据来源

CSA DCL 与 CSA 认证库（认证事实）；平台官方支持矩阵（Apple 支持页、Amazon 支持类别与集群表、Google 开发者文档、Home Assistant 文档）；厂商产品页和说明书（人工审核结构化，可用 LLM 辅助抽取，必须人工复核）；MatterCatalog 开放数据（CC BY 4.0，必须署名）；自建实验室（V1.x）；M10 用户回报。

## M3 Thread 网络规划与合并建议

| 优先级 | V1.x（MVP 先做只读的“边界路由器清单”） |
| --- | --- |
| 来源 / 修正 | 新增（草案只把 Thread 碎片化当作背景提了一句）。 |

### 用户故事

作为 P2，我想知道家里有几个 Thread 网络，为什么有的设备会掉线。

作为 P2，买新边界路由器之前，我想知道它会不会再分裂出一个新网络。

### 关键页面

网络总览：TBR 列表（品牌、型号、Thread 版本、所属生态）、网络数量、健康评级（可借鉴 ThreadMapper 的 A–F 评分思路，评分口径自定义并公开）。

合并建议：按 Thread 1.4 凭据共享的支持情况给出步骤，只在平台 UI 里操作，比如“在 Google Home 里共享 Thread 凭据”。

选购预判：加入候选 TBR 后，模拟网络会变成什么样。

### 交互特点

默认只给结论和下一步；技术细节（扩展 PAN ID、网络名等）折叠收起；涉及恢复出厂的操作要先提醒“会丢失配对，先备份配对码（见 M7）”。

### 数据来源

局域网 DNS-SD/Bonjour 发现（_meshcop._udp 等 TBR 广播服务，具体服务名和字段要在原型阶段验证）；平台官方的 Thread 版本清单（Amazon 文档已列 Thread 1.1/1.3 设备）；The Verge 等媒体报道的平台进展只作为 E4 线索。

## M4 场景问诊与一键方案

| 优先级 | MVP（10 个入门场景） |
| --- | --- |
| 来源 / 修正 | 吸收自草案“模块三”和交互建议“场景优先”。 |

### 用户故事

作为 P1，我说“晚上有人经过门口灯就亮”，App 给我一套能用的组合。

作为 P2，我想要“离家自动关灯 + 门锁通知”，并且全家每个生态都能触发。

### 关键页面

首页场景卡：入门套装、照明、安防、能源、老人看护、宠物、租房友好（免布线）等。

问诊对话（结构化问答，可选自然语言输入）：房间、预算、是否可改接线、电池或插电。

方案页：设备组合 + 整体判定灯 + “为什么适合你” + 预计总价区间 + 安装难度（含是否需要电工）。

### 交互特点

最多 5 个问题就出方案；可以切换“省钱 / 均衡 / 高端”三档；每个方案都能一键存为 BOM（M5）。

### 数据来源

场景模板库（自研，经实验室验证）；M2 判定；价格来自 M5。

## M5 BOM 清单与跨渠道比价

| 优先级 | MVP（Amazon + 品牌官网；Best Buy / Home Depot / Lowe's 按联盟资格接入） |
| --- | --- |
| 来源 / 修正 | 吸收自草案“模块四”；修正：加入 FTC 披露和“判定独立于佣金”的原则。 |

### 用户故事

作为 P1，我想看到整套方案的总价和每件在哪里买。

作为 P4，我想导出 BOM（CSV/PDF）给客户确认。

### 关键页面

BOM 页：分组（中枢 / 设备 / 配件），每行有判定灯、数量、参考价、渠道按钮。

比价抽屉：各渠道价格、库存、抓取时间。显示“价格可能变动，以零售商页面为准”。

导出与分享。

### 交互特点

每个购买按钮旁边就近标注“Paid link”（FTC FAQ 认可这种说法），页面顶部放一句话披露；判定排序不受渠道影响；不展示无法核实的“历史最低价”。

### 数据来源

各零售商联盟计划提供的商品和价格接口（须遵守各计划条款，比如 Amazon Associates 的价格展示规则；不爬取、不绕过条款）；品牌官网 Feed；MatterCatalog 已核验的商店链接（署名）。

## M6 安装与安全边界指引

| 优先级 | MVP（清单式） |
| --- | --- |
| 来源 / 修正 | 新增。 |

### 用户故事

作为 P1，我想知道这个设备是“插上就能用”，还是需要改动墙内接线。

作为任何用户，碰到要动市电的设备，我想知道该做哪些准备、什么时候必须找电工。

### 关键页面

安装难度标签：L0 插上即用 / L1 电池粘贴 / L2 需要工具但不碰市电 / L3 涉及市电或燃气，必须持证专业人员。

L3 安全卡：①确认断路器已断开，用非接触验电笔再次确认（只提示“确认”，不教接线）②动手前拍照记录原状 ③对照厂商说明书核对是否需要零线等前提条件 ④联系持证电工（附“如何找本地持证电工”的通用指引）⑤租房需先征得房东同意。

说明书入口：链接到厂商官方说明书和支持页。

### 交互特点

L3 内容不提供任何接线步骤、线色对应或示意图；页面明确写“本 App 不提供电气安装指导”；“需要零线”这类前提条件只作为购买前的判定因素（M2 黄灯 / 红灯）呈现。

### 数据来源

厂商说明书（链接，不转载全文）；自建安装难度标签（人工审核）。

## M7 买后上手与避坑

| 优先级 | MVP |
| --- | --- |
| 来源 / 修正 | 吸收自草案“模块五”。 |

### 用户故事

作为 P2，设备到货后，我想按我家的情况一步步配好，并分享给家人的生态。

作为任何用户，我不想因为丢了配对码而不得不恢复出厂。

### 关键页面

上手清单：按“先哪个 App 配对 → 再用 Multi-Admin 分享到其他生态”的顺序；常见陷阱（例如需要先在厂商 App 完成初始化）。

配对码保险箱：拍照或扫描 Matter 二维码后加密存在本机或 iCloud 钥匙串（同类功能 Controller 已有，属于基础功能）。

问题自查：设备“无响应”时的分步排查（只到断电重启、检查 TBR 和网络为止）。

### 交互特点

到货后通过通知唤起（用户可关闭）；每一步完成后打勾；失败时跳到 M9 排障，或提交 M10 回报。

### 数据来源

平台官方配对与分享文档（Apple 支持页说明了 iCloud 钥匙串同步配对密钥、Settings → Matter Accessories 管理）；厂商文档；实验室验证的步骤。

## M8 自动化模板库

| 优先级 | V1.x |
| --- | --- |
| 来源 / 修正 | 新增（SmartApfel 有 100+ 示例，说明用户有这方面需求）。 |

### 用户故事

作为 P1，我想把买到的设备一键套用“日落开灯”之类的模板，并知道在我的生态里怎么设置。

### 关键页面

模板卡：触发条件 / 条件 / 动作；按生态给出设置路径（Apple Home、Alexa 例程、Google Home 自动化）。

可行性标记：用户档案里缺少的设备会标黄，并给出购买建议（进入 M5）。

### 交互特点

MVP 阶段只给“在原生 App 里怎么设置”的图文路径，不直接替用户创建；V2 视各平台 API 的授权情况（如 Google Home APIs 的 Automation API）再评估一键创建。

### 数据来源

自研模板；Google Home APIs（Automation API 已支持 if/else、动态参数，见 2026 年发布说明）。

## M9 设备健康、固件与停服预警

| 优先级 | V1.x |
| --- | --- |
| 来源 / 修正 | 吸收自草案“生态版本变化预警”；新增停服预警。 |

### 用户故事

作为 P3，有固件或平台更新会影响我家设备时，我想第一时间知道。

作为任何用户，我想提前知道哪些设备可能停服（像 Belkin Wemo 2026-01-31 关闭云服务那样）。

### 关键页面

预警中心：只推送与我的家档案相关的事件（平台支持新类别、厂商停服、已知 bug）。

设备体检：根据档案提示风险点（只靠云的设备、单一 TBR 单点故障等）。

### 交互特点

推送克制：默认每周汇总，紧急事件才单独推送；每条预警都附来源和日期。

### 数据来源

平台更新日志（Amazon “What’s New”、Google 发布说明、Apple 支持页）；厂商公告；媒体报道（E4 线索，需复核）。

## M10 社区方案与兼容性众包回报

| 优先级 | V1.x（回报）/ V2（方案社区） |
| --- | --- |
| 来源 / 修正 | 新增；用来补充数据来源。 |

### 用户故事

作为 P2，我的实测和 App 判定不一致时，我想反馈，并看到别人的情况。

作为 P1，我想看和我同样生态组合的真实家庭方案。

### 关键页面

结构化回报表单：设备型号、固件、生态与版本、TBR、结果、可选截图。

方案广场（V2）：按生态组合筛选，显示“同配置成功率”。

### 交互特点

回报达到阈值，并通过实验室或运营抽检后，才影响判定（E4 → E3）；防刷与审核；用户内容中涉及安装的部分必须过滤市电接线细节。

### 数据来源

用户回报（需同意数据使用条款）；运营审核。

## M11 Pro 工作台（集成商 / 房东 / 发烧友）

| 优先级 | V2 |
| --- | --- |
| 来源 / 修正 | 吸收自草案的“Pro 层”。 |

### 用户故事

作为 P4，我想管理多套房产，批量评估客户的愿望清单，并导出交接文档。

### 关键页面

多住宅档案；批量导入（CSV、愿望清单链接）；兼容报告 PDF；交接清单（含配对码移交流程，需双方确认）。

### 交互特点

Web 端优先（大屏）；席位制。

### 数据来源

同 M1–M7。

## 6.12 模块优先级总表

| 模块 | MVP | V1.x | V2 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 家庭档案 | 3 步引导、手动选择设备 | 局域网发现 TBR；HomeKit 授权读取 | 户型 / RoomPlan；Google Home APIs 读取 |
| M2 判定引擎 | 6 大品类、E1/E2 证据 | 实验室 E3；加入摄像头等 Matter 1.5 类别 | 全品类；判定 API 对外开放（B2B） |
| M3 Thread | TBR 只读清单 | 合并建议、健康评级 | 选购模拟 |
| M4 场景 | 10 个场景 | 30+ 场景、预算三档 | 自然语言问诊 |
| M5 BOM 比价 | Amazon + 品牌官网 | Best Buy / Home Depot / Lowe's / IKEA（视联盟资格） | 价格提醒 |
| M6 安装边界 | L0–L3 标签、L3 安全卡 | 找电工指引的本地化 | — |
| M7 买后上手 | 清单 + 配对码保险箱 | Multi-Admin 分享向导 | — |
| M8 自动化 | — | 模板 + 原生设置路径 | 视 API 授权评估一键创建 |
| M9 预警 | — | 预警中心 | 设备体检 |
| M10 社区 | — | 众包回报 | 方案广场 |
| M11 Pro | — | — | 工作台 |

# 7 交互与信息架构

## 7.1 信息架构（底部 5 个 Tab）

| Tab | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 方案（首页） | 场景卡、推荐方案、本周与我家相关的预警摘要 | 场景作为默认浏览维度，品类筛选放在第二层（吸收自草案） |
| 查兼容 | 扫码、粘贴链接、搜型号 → 判定卡 | 最高频入口；未登录也能用（免费额度） |
| 我的家 | 家庭档案、设备、TBR / Thread 网络、配对码保险箱 | 隐私敏感，默认只存本机 |
| 清单 | BOM、比价、导出 | 商业链接就近披露 |
| 我的 | 订阅、数据与隐私、反馈、关于判定方法 | 公开“判定方法与独立性声明” |

## 7.2 关键流程

首次启动（目标 90 秒内到达第一价值时刻）：欢迎页（一句话价值主张）→ 3 步家庭档案 → 引导用户查第一个设备（预置热门商品）→ 判定卡 → 软付费墙（展示 Plus 才有的“跨生态明细”预览，可跳过）。

查兼容：输入（扫码 / 链接 / 搜索）→ 识别型号（多个候选时让用户确认）→ 判定卡（总灯 + 原因 + 需额外准备）→ 分生态明细（Plus）→ 加入清单 / 看替代品。

场景问诊：选场景 → 最多 5 问 → 3 档方案 → 存入 BOM → 去购买（Paid link）→ 到货提醒 → 买后上手清单。

不一致回报：判定卡 → “我家实测不同” → 结构化表单 → 感谢页（告知审核周期）→ 结果通知。

## 7.3 详情页信息顺序（吸收自草案“兼容性事实先于价格”）

首屏依次为：①判定灯 + 一句话原因 ②需要额外准备什么（中枢 / 厂商 App / 零线等）③安装难度 L0–L3 ④证据等级与最后验证日期。第二屏才是价格、渠道和 Paid link。

## 7.4 付费墙时机

不在首次判定之前拦截：先让用户体验“它比我自己查得准”（吸收自草案）。

触发点：查看分生态明细、Thread 合并建议、第 N 次深度判定（免费额度为假设，A/B 测试确定）、导出 BOM、多住宅。

试用：建议测试 7 天和 14 天两档（RevenueCat：17–32 天试用的转化中位数 42.5%，≤4 天为 25.5%；北美试用→付费中位数 34.2%）。

## 7.5 可访问性与本地化

红绿灯同时配文字和形状图标；支持 Dynamic Type、VoiceOver；对比度达到 WCAG AA。

单位与价格区分 USD 和 CAD；加拿大准备 fr-CA；内容审核要覆盖州/省差异的提示语。

# 8 数据体系与知识图谱

| 数据域 | 主要来源 | 更新频率（规划） | 合规要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认证事实 | CSA DCL、CSA Certified Products Search | 每日增量 | 展示证书号和链接；CSA 不对在售情况负责 |
| 平台支持矩阵 | Apple 支持页、Amazon 支持类别与集群文档、Google Home 开发者文档、SmartThings / Home Assistant 文档 | 每周巡检，平台发布时立即更新 | 引用官方链接；改动留痕 |
| 产品属性 | 厂商产品页 / 说明书、MatterCatalog 开放数据 | 新品上市时；每月复核 | MatterCatalog 数据遵守 CC BY 4.0，在 App 和 Web 署名并链接 |
| 实测数据 | 自建兼容实验室（V1.x） | 按测试计划 | 公开测试方法 |
| 用户回报 | M10 | 实时收集，审核后生效 | 用户协议授权；脱敏 |
| 价格与库存 | 零售商联盟接口 / Feed | 按各计划条款（热门 SKU 高频、长尾按需，吸收自草案） | 不爬取违反条款的页面；展示抓取时间 |

数据模型（简化）：Product（型号、品牌、Matter 设备类型 / 集群、传输方式 Thread/Wi-Fi/Ethernet、所需中枢或桥接、厂商 App 依赖、证书）—Platform（生态、控制器设备、Matter/Thread 版本、支持的设备类型）—Home（用户档案）—Verdict（规则引擎输出 + 证据链）—Evidence（来源、等级、日期）。判定 = 规则引擎（可审计）+ 证据合并；LLM 只用于抽取说明书和生成“一句话原因”的措辞，不直接给出判定。

# 9 商业模式、定价与合规

## 9.1 订阅分层（价格均为假设，需定价测试）

| 层级 | 价格（假设） | 核心权益 | 设计理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| Free | $0 | 1 个家庭档案；基础判定（总灯 + 原因）；每月 N 次深度判定（N 待测）；场景浏览；安装边界卡（不设付费门槛） | 安全相关内容永远免费；用免费层建立信任 |
| Plus | $4.99/月 或 $39.99/年 | 无限深度判定；分生态明细；Thread 合并建议；买后上手；与我家相关的预警 | 与 Controller Essentials、Wirecutter 同价位；北美年付中位数 $39.99（RevenueCat） |
| Pro | $9.99/月 或 $79.99/年 | 多住宅；批量评估；导出 PDF/CSV；优先获得新品判定 | 与 Controller Plus（$8.99/$79.99）对标 |
| Pro 席位 / B2B | 按席位或项目（假设） | 集成商、房东、零售导购使用；判定 API | 降低对 C 端买量的依赖 |

⚠ 注意：草案的价格与 Controller for HomeKit 几乎完全相同，说明价格本身不构成差异化。决策类工具天然低频，留存要靠持续的“与我家相关的变化”（M9）和 Pro/B2B 的刚性需求，不能只靠查询次数。

## 9.2 联盟分佣与 FTC 合规

佣金参考：Amazon Associates 美国标准佣金表里，Home Improvement、Home、Tools 为 3.00%；Amazon Echo、Ring 等 Amazon 设备为 4.00%；“All Other Categories”为 4.00%。智能家居商品具体落在哪个类目，以 Amazon 的归类为准。

披露：FTC《Endorsement Guides: What People Are Asking》指出，靠近链接标注“paid link”是足够的，而“affiliate link”这类说法可能不够清楚；披露不能藏在“Disclosure”链接或个人主页里。本 App 在每个购买按钮旁标“Paid link”，并在清单页顶部放披露语。

独立性：判定和排序算法不读取佣金字段（代码层隔离，做内部审计）；对外公开“判定方法与独立性声明”（参考 Wirecutter 的公开声明）。

App Store 规则：数字订阅必须走 IAP（以 Apple 最新审核指南为准）；实体商品的联盟跳转属于实物交易，不走 IAP。上线前请法务核对最新条款。

## 9.3 隐私合规

CCPA/CPRA（加州）：消费者享有知情、删除、拒绝出售或共享（含 GPC 信号）、更正、限制敏感个人信息使用等权利（加州总检察长 CCPA 页面）。家庭档案和联盟点击数据都要纳入数据清单，并提供“Do Not Sell or Share”入口。

HomeKit：Apple 审核指南 5.1.2(vi) 禁止将通过 HomeKit API 获得的数据用于营销、广告或基于使用的数据挖掘。因此 HomeKit 读取的数据只用于判定，绝不进入广告或联盟归因管线，架构上物理隔离。

加拿大：需评估 PIPEDA 及魁北克省 Law 25 的要求（本次未逐条核实，上线加拿大前请法务确认）。

最小化：默认只存本机；云同步端到端加密为可选项；配对码只存本机或 iCloud 钥匙串，绝不上传服务器。

# 10 增长策略与百万年订阅测算模型

⚠ 本章所有数字都是测算模型的输入假设或推导结果，不是事实。基准参数来自 RevenueCat《State of Subscription Apps 2026》（数据年 2025）的公开页面。

## 10.1 公开基准（事实）

D35 下载→付费：全球中位数 2.0%；按用户地域，北美中位数 2.8%、上四分位 >6.0%、P90 10.9%；Freemium 中位数 2.1%，硬付费墙 10.7%。

试用→付费：北美中位数 34.2%；17–32 天试用中位数 42.5%，≤4 天为 25.5%。

价格：北美月付中位 $9.99，年付中位 $39.99；年付价格中位数从 $31.60 升到 $34.80。

按用户地域，北美付费用户第 1 年实现 LTV 中位数 $26.07；按开发者总部，北美为 $32。

供给冲击：每月新上线订阅 App 从 2022 年 1 月的约 2,000 个增至 2026 年 1 月的 14,700+ 个，买量成本和竞争都在上升。

## 10.2 测算模型

目标：第 3 年末（M36）有效付费订阅 100 万（折算为年付等效）。简化公式：期末有效订阅 ≈ N3 + r·N2 + r²·N1，其中 Nk 为第 k 年新增付费用户，r 为年续费率；假设 N1:N2:N3 = 1 : 2.5 : 5；所需安装 = Nk ÷ c，c 为 D35 下载→付费率。

| 情景（假设） | c 下载→付费 | r 年续费 | 新增付费 Y1 / Y2 / Y3（千） | 所需安装 Y1 / Y2 / Y3（百万） | 3 年累计安装（百万） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保守 | 2.6%（≈北美中位） | 35% | 167 / 417 / 834 | 6.4 / 16.0 / 32.1 | 54.5 |
| 基准 | 5.0%（≈北美上四分位附近） | 45% | 158 / 395 / 790 | 3.2 / 7.9 / 15.8 | 26.9 |
| 进取 | 8.0%（介于上四分位与 P90 之间） | 55% | 150 / 374 / 749 | 1.9 / 4.7 / 9.4 | 15.9 |

收入示意（假设）：100 万 × $39.99 ≈ 4,000 万美元/年总订阅流水，扣除应用商店抽成（15%–30%，视计划与订阅年限而定，以 Apple/Google 现行条款为准）。联盟收入示意：若每位付费用户每年经 App 购买 $300 的设备（假设），按 3%–4% 佣金计，每人约 $9–$12/年，接近订阅收入的 1/4–1/3，因此联盟是重要的第二曲线，但不能以牺牲中立性为代价。

## 10.3 测算结论与增长杠杆

每年 1,000 万量级的安装，靠付费买量不可持续，至少一半应来自自然流量和渠道。

Web 程序化 SEO：为“型号 × 生态”组合生成判定页（例如“Does [device] work with Apple Home?”），带上证据和日期；Web 端完成免费判定，再引导到 App 建档。RevenueCat 数据显示 Tier 5 头部 App 中 41% 有 Web 端收入。

B2B2C：零售导购（门店扫码判定）、ISP 和路由器厂商（Thread 边界路由器场景）、地产和物业（新房交付，正好契合 Matter 1.6 Joint Fabric 提到的“新建住宅交接”场景）、集成商（Pro 席位）。

内容飞轮：月度“北美 Matter 兼容性报告”（基于自有数据与 DCL），面向媒体和创作者引用。

留存：与我家相关的预警（M9）+ 新品判定 + 季节性场景（节日灯光、取暖季温控）。

## 10.4 里程碑与 KPI（目标值为假设）

| 阶段 | 时间（规划） | 里程碑 | 关键 KPI（目标假设） |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 立项与验证 | 2026-11 至 2026-12 | 20 场以上用户访谈；零售站筛选器调研；数据源授权与条款确认；判定准确率基线 | 访谈中 ≥60% 的人认同“怕买错”是主要痛点 |
| M1 MVP 内测 | 2027-01 至 2027-03 | iOS MVP + Web 判定页；6 大品类，覆盖 ≥1,500 个型号 | 判定与实验室抽检一致率 ≥95%；首判完成率 ≥70% |
| M2 公测上线 | 2027-03 至 2027-06 | App Store 上线；联盟上线；Plus 付费墙 | D35 下载→付费 ≥2.8%；Day 0 首判 ≥60% |
| M3 V1.x | 2027-06 至 2027-12 | Thread 规划、预警、众包回报；Android；兼容实验室 | 付费用户 1 万+；年续费意向 ≥40% |
| M4 规模化 | 2028 | Pro / B2B、判定 API、程序化 SEO 规模化 | 付费用户 10 万+；自然流量占比 ≥50% |
| 北极星 | 持续 | “被采纳的判定数”（判定后加入清单或完成购买 / 配置） | 判定数据新鲜度：热门 SKU ≤30 天复核 |

# 11 技术架构概要

## 11.1 客户端

iOS（首发）：Swift / SwiftUI。HomeKit 框架在用户授权后读取 Apple Home 配件清单（需要 HomeKit entitlement；数据仅用于判定，见 9.3 节）；MatterSupport 框架可以把 Matter 配件配对到 App 自己的生态，MVP 不需要，因为我们不做控制器；局域网 DNS-SD 发现 TBR，需要声明本地网络权限和 Bonjour 服务；VisionKit 用于扫二维码和条码；RoomPlan（V2）用于户型。

Android（V1.x）：Kotlin / Jetpack Compose。Google Home APIs（GA 1.11，2026-09-23；Matter 1.4.1.0）可以在用户授权后读取 Google 家庭设备结构；Commissioning API 用于需要时的配网（V2 评估）。

Web：Next.js（SSR / ISR）做程序化判定页，兼顾 SEO；Pro 工作台。

可行性结论：我们不做 Matter 控制器，所以不需要自己集成和认证 connectedhomeip SDK，MVP 技术风险低。Thread 诊断能拿到的数据深度受平台限制（据目前了解，iOS 没有公开 API 可以直接读取完整的 Thread 拓扑，同类 App 是借助设备通过 Matter/Thread 诊断数据暴露的信息来做的），要在原型阶段验证。

## 11.2 服务端与数据管线

采集层：CSA DCL 同步器；平台文档巡检器（结构化差异比对 + 人工审核）；厂商文档和说明书抽取（LLM 辅助 + 人工复核）；MatterCatalog 开放数据导入（保留署名）；联盟价格接口。

知识层：PostgreSQL（产品、平台、证据，版本化）+ 图结构查询（关系表或图数据库按规模选型）；每条事实带来源、等级和有效期。

判定层：规则引擎（声明式规则，可单测、可回放），输入家庭档案 + 产品，输出判定、原因码和证据链；原因码映射到多语言的“一句话原因”。

服务层：判定 API（App、Web 和未来 B2B 共用）；订阅用 StoreKit 2 / Google Play Billing + 服务端校验（可选用 RevenueCat 等第三方）；推送（M9）。

隐私架构：家庭档案默认只在本机，服务端只接收匿名化的判定请求（产品 ID + 能力摘要）；HomeKit 来源的数据带标签，禁止流入分析和广告管线；联盟点击归因只用订单级参数。

质量：判定回归测试集（实验室样本）；每次平台文档变更触发全量重判和差异报告。

## 11.3 团队建议（假设）

MVP 阶段约 8–10 人：产品 1、iOS 2、后端与数据 2、Web 1、设计 1、数据运营 / 兼容研究 2（含实验室）、增长 1；法务与合规外包。

# 12 路线图

| 时间（规划） | 交付 | 依赖与说明 |
| --- | --- | --- |
| 2026-11 | 立项、用户访谈、数据源条款确认（联盟计划、MatterCatalog CC BY 4.0、HomeKit entitlement） | Apple Home Collection 在 12 月上市，要同步收录 |
| 2026-12 至 2027-01 | 知识图谱 v0（6 大品类）；规则引擎；判定卡设计 | Matter 1.6 / Thread 1.4 平台落地进度随时跟踪 |
| 2027-02 至 2027-03 | iOS MVP 内测；Web 判定页；联盟接入 | — |
| 2027-03 至 2027-04 | App Store 上线（US / CA-en） | 上线前完成 CCPA 和 FTC 披露审查 |
| 2027-Q3 | Thread 规划、预警中心、众包回报、实验室 | — |
| 2027-Q4 | Android；fr-CA | — |
| 2028 | Pro / B2B、判定 API、户型、视平台进展支持 Joint Fabric 指引 | — |

# 13 风险与对策

| 风险 | 等级 | 说明 | 对策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平台下场做“放心选” | 高 | Apple Home Collection（2026-10-13）已经出现；平台未来可能在系统内做兼容性检查 | 做跨生态和中立定位；收录平台官方路径；向 B2B 和判定 API 延伸；靠数据新鲜度和证据透明形成差异 |
| 判定错误导致用户损失或投诉 | 高 | 标准一年两次版本迭代，平台支持矩阵变化很快 | 证据分级 + 有效期；证据不足时显示灰灯；免责声明；一键回报；实验室回归测试 |
| 直接竞品（MatterCatalog、HomeDevices、Controller） | 中高 | 数据和功能都可能被模仿 | 做个性化家庭档案、Thread 规划、买后闭环；自有实测数据 |
| 联盟带来的偏见观感或违规 | 中 | FTC 披露、各联盟计划条款 | 就近标注“Paid link”；算法隔离；公开声明；合规审查 |
| App Store 审核（HomeKit 数据、IAP） | 中 | 5.1.2(vi) 等条款 | HomeKit 数据隔离；数字权益一律走 IAP |
| 安装安全与法律责任 | 中 | 市电和燃气类设备 | L3 只到安全边界；不提供接线步骤；提示持证专业人员 |
| 低频使用导致流失 | 中 | 决策工具天然低频 | 预警、新品判定、季节性场景；Pro 和 B2B 的刚性需求 |
| 买量成本上升 | 中 | 订阅 App 供给增长 7 倍（RevenueCat） | 把 Web SEO 和渠道作为主力获客方式 |
| 数据源许可变化 | 中 | 开放数据许可、联盟接口条款可能调整 | 多源冗余；以自有实测和 DCL 为底座 |

# 14 草案内容吸收与修正对照

| 草案内容 | 处理 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| “标准已立、体验未至”的窗口期判断 | 保留，修正论据 | 论据改为设备类型子集支持、TBR 分裂、额外中枢依赖；生态版本数据按 C07–C09 更正 |
| 模块一 我的生态档案 | 保留并扩展（M1） | 不让用户填版本号；加入 TBR 和户型 |
| 模块二 兼容性判定引擎（分级判定） | 保留，改数据模型（M2） | 改用“设备类型 × 平台矩阵”；加证据等级和灰灯 |
| 模块三 场景化一键推荐 | 保留（M4） | — |
| 模块四 跨渠道比价 | 保留，加合规（M5） | FTC “Paid link”；判定独立于佣金 |
| 模块五 购买后避坑 | 保留并扩展（M7、M9） | 配对码保险箱、Multi-Admin 向导、停服预警 |
| 交互五条建议 | 全部保留（第 7 章） | — |
| “购买决策层空缺” | 修正 | 已有进入者，空白收窄为“个性化跨生态 + Thread 规划 + 买后闭环” |
| SmartApfel 证明了付费意愿 | 删除该论据 | 免费 + 打赏，且长期未更新 |
| Bee Pro 作为价格锚点 | 删除 | 不是同类产品；改用 Controller、Wirecutter、RTINGS、HA Cloud、Google Home Premium 对标 |
| “$2/用户/月”服务定价 | 删除 | 无法核实 |
| 定价 $4.99/$39.99、$9.99/$79.99 | 保留为假设 | 需要定价测试；与 Controller 同档，需另找差异化价值 |
| 新增 | — | Thread 规划（M3）、安装安全边界（M6）、自动化模板（M8）、众包（M10）、Pro（M11）、隐私合规与测算模型 |

# 15 参考来源

[1] Parks Associates – Smart Home Growth Continues as Matter and AI Drive Ease of Use（2026-04-23）
https://www.parksassociates.com/blogs/pr-smart-home/smart-home-growth-continues-as-matter-and-ai-drive-ease-of-use

[2] Parks Associates – Smart device adoption grows but setup stumps 52% of users（2025-08-15）
https://www.parksassociates.com/blogs/in-the-news/smart-device-adoption-grows-but-setup-stumps-52-of-users

[3] Research Intelo – Matter Hub Market Report 2033（公开摘要）（未标注；2026-10-19 访问）
https://researchintelo.com/report/matter-hub-market

[4] TrendX Insights – Matter Protocol Market（公开摘要）（未标注；2026-10-19 访问）
https://trendxinsights.com/syndicated-market-research-reports/matter-protocol-market/

[5] Mordor Intelligence – Smart Home Hub Market（公开摘要）（未标注；2026-10-19 访问）
https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/smart-home-hub-market

[6] Emergen Research – Smart Wi-Fi Power Strip Market（公开摘要）（未标注；2026-10-19 访问）
https://www.emergenresearch.com/industry-report/smart-wifi-power-strip-market

[7] Fortune Business Insights – Smart Home Market（公开摘要）（未标注；2026-10-19 访问）
https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/smart-home-market-101900

[8] Mordor Intelligence – North America Smart Homes Market（公开摘要）（未标注；2026-10-19 访问）
https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/north-america-smart-homes-market-industry

[9] Grand View Research Horizon – U.S. Smart Home Market Outlook（未标注；2026-10-19 访问）
https://www.grandviewresearch.com/horizon/outlook/smart-home-market/united-states

[10] Statista – Smart Home – North America（数值付费隐藏）（页面标注 Most recent update: Jul 2026）
https://www.statista.com/outlook/cmo/smart-home/north-america

[11] MatterCatalog – Matter certification statistics（基于 CSA DCL，数据截至 2026-10-16）（2026-10-16）
https://mattercatalog.com/matter-statistics

[12] CSA – Consumer Electronics Show (CES) 2026 活动页（2026-10-19 访问）
https://csa-iot.org/event/consumer-electronics-show-ces-2026/

[13] IKEA Canada Newsroom – IKEA launches new smart home range with 21 Matter-compatible products（2025-11-20）
https://www.ikea.com/ca/en/newsroom/range-news/sandloepare-collection-pubaa985e40/

[14] Cision/Newswire.ca 同题新闻稿（2025-11-20）
https://www.newswire.ca/news-releases/ikea-launches-new-smart-home-range-with-21-matter-compatible-products-879494276.html

[15] IKEA CA – Smart lighting 品类页（价格）（2026-10-19 访问）
https://www.ikea.com/ca/en/cat/smart-lighting-36812/

[16] Apple Support – Pair and manage your Matter accessories（2026-10-19 访问）
https://support.apple.com/en-us/102135

[17] Amazon Developer – Connect Your Device to Alexa with Matter（2026-10-19 访问）
https://developer.amazon.com/en-US/docs/alexa/smarthome/matter-support.html

[18] Amazon Developer – What's New in Alexa-Enabled Smart Home（条目 2026-03 / 2025-08 / 2024-08）
https://developer.amazon.com/en-US/docs/alexa/smarthome/whats-new.html

[19] Google Home Developers – Home APIs iOS SDK release notes（2026-09-23）
https://developers.home.google.com/apis/ios/release-notes

[20] Google Home Developers – Home APIs Android SDK release notes（2026-09-23）
https://developers.home.google.com/apis/android/release-notes

[21] Apple Developer – Matter support in iOS（2026-10-19 访问）
https://developer.apple.com/apple-home/matter/

[22] AppleInsider – What the new Matter update delivers to Apple Home users（2026-04-06）
https://appleinsider.com/articles/26/04/06/what-the-new-matter-update-delivers-to-apple-home-users-on-smart-home-insider

[23] Home Assistant – The Matter upgrade you've been waiting for（2026-06-23）
https://www.home-assistant.io/blog/2026/06/23/the-matter-upgrade-youve-been-waiting-for

[24] The Verge – It could be 2026 before all your Thread border routers work together（2025-06-12）
https://www.theverge.com/news/686512/apple-thread-1-4-tvos-26-matter-google-amazon

[25] The Verge – Apple, Google add support for Thread 1.4（2026-06-10）
https://www.theverge.com/tech/947888/apple-google-add-support-for-thread-1-4

[26] CSA – Matter 1.6 Enables More Intuitive Setup, Multi-Ecosystem Experiences…（2026-06-17）
https://csa-iot.org/newsroom/matter-1-6-enables-more-intuitive-setup-multi-ecosystem-experiences-and-context-driven-control/

[27] homekit.reviews – Matter 1.6 Joint Fabric: Nothing Confirmed Two Months After Launch（第三方博客）（2026-08-06）
https://homekit.reviews/blog/matter-1-6-joint-fabric-adoption-tracker/

[28] Aqara – Aqara's First Wi-Fi Lock Now Available at Lowe's（2025-11-24）
https://www.aqara.com/us/news-us/aqaras-first-wi-fi-lock-now-available-at-lowes/

[29] MatterCatalog – Open Data（2026-10-19 访问）
https://mattercatalog.com/open-data

[30] Apple Newsroom – Introducing Apple Home Collection（2026-10-13）
https://www.apple.com/newsroom/2026/10/introducing-apple-home-collection-a-new-lineup-of-smart-home-accessories/

[31] App Store – HomeDevices for HomeKit（v5.2.1，2026-02-10）
https://apps.apple.com/us/app/homedevices-for-homekit/id1582369733

[32] App Store – SmartApfel（v5.1.5，2023-12-06）
https://apps.apple.com/us/app/smartapfel/id1056322079

[33] App Store – Herald（2026-10-19 访问）
https://apps.apple.com/us/app/herald-bonjour-network-browser/id6759459419

[34] App Store – iMatter.（2026-10-19 访问）
https://apps.apple.com/us/app/imatter/id6444225707

[35] App Store – HomeMapper（2026-10-19 访问）
https://apps.apple.com/us/app/homemapper/id6759219832

[36] App Store – Thread Doctor - Matter（v1.20，2026-10-15）
https://apps.apple.com/us/app/thread-doctor-matter/id6768143718

[37] App Store – ThreadMapper（v2.5，2026-10-13）
https://apps.apple.com/us/app/threadmapper/id6794255629

[38] Apple Newsroom – Meet Apple HomeView（2026-10-13）
https://www.apple.com/newsroom/2026/10/meet-apple-homeview-a-new-way-to-enjoy-entertainment-and-manage-the-home/

[39] Bee – Bee Pro（2026-10-19 访问（页面含 2026-10-15 祖父条款））
https://bee.computer/bee-pro

[40] App Store – SmartLife: Smart Living（v7.12.1，2026-10-19 访问）
https://apps.apple.com/us/app/smartlife-smart-living/id1115101477

[41] RevenueCat – State of Subscription Apps 2026（2026 版（数据年 2025））
https://www.revenuecat.com/state-of-subscription-apps/

[42] App Store – Controller for HomeKit（v10.0.2，2026-10-12）
https://apps.apple.com/us/app/controller-for-homekit/id1198176727

[43] Wirecutter – Subscription FAQs（2026-10-19 访问）
https://www.nytimes.com/wirecutter/paid-subscription-faqs/

[44] RTINGS – Insider（2026-10-19 访问）
https://www.rtings.com/insider

[45] Nabu Casa – Home Assistant Link/Cloud 价格（2026-10-19 访问）
https://www.nabucasa.com/link/

[46] Google Store – Google Home Premium（2026-10-19 访问）
https://store.google.com/product/google_home_premium?hl=en-US

[47] Apple Newsroom – Apple unveils the new Apple TV 4K（2026-10-13）
https://www.apple.com/newsroom/2026/10/apple-unveils-the-new-apple-tv-4k/

[48] Apple Newsroom – Apple announces the next generation of HomePod mini（2026-10-13）
https://www.apple.com/newsroom/2026/10/apple-announces-the-next-generation-of-homepod-mini/

[49] Parks Associates – 37% of smart home shoppers report Matter certification is important（2023）
https://www.parksassociates.com/blogs/pr-smart-home/parks-associates-37-of-smart-home-shoppers-report-matter-certification-is-important-in-purchase-consideration

[50] Belkin – Wemo Support Ending（2026-10-19 访问）
https://www.belkin.com/support-article/?articleNum=335419

[51] FTC – FTC's Endorsement Guides: What People Are Asking（2026-10-19 访问）
https://www.ftc.gov/business-guidance/resources/ftcs-endorsement-guides-what-people-are-asking

[52] eCFR – 16 CFR Part 255 Guides Concerning Use of Endorsements and Testimonials（2026-10-19 访问）
https://www.ecfr.gov/current/title-16/chapter-I/subchapter-B/part-255

[53] Amazon Associates – Standard Commission Income Statement（2026-10-19 访问）
https://affiliate-program.amazon.com/help/node/topic/GRXPHT8U84RAYDXZ

[54] Apple – App Review Guidelines（5.1.2(vi) HomeKit 数据）（2026-10-19 访问）
https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/

[55] California Attorney General – California Consumer Privacy Act (CCPA)（2026-10-19 访问）
https://oag.ca.gov/privacy/ccpa

[56] CSA – Certified Products Search（2026-10-19 访问）
https://csa-iot.org/csa-iot_products/

[57] CSA – Matter 1.5 Introduces Cameras, Closures, and Enhanced Energy Management（2025-11-20）
https://csa-iot.org/newsroom/matter-1-5-introduces-cameras-closures-and-enhanced-energy-management-capabilities/

[58] App Store – Eve for Matter & HomeKit（v6.5.1，2026-08-04）
https://apps.apple.com/us/app/eve-for-matter-homekit/id917695792

[59] Controller for HomeKit – Versions & Comparison（2026-10-19 访问）
https://controllerforhomekit.com/pricing

[60] Google Home Developers – Commissioning API on Android（2026-10-19 访问）
https://developers.home.google.com/apis/android/commissioning

[61] Matter Alpha – iOS 26: What's new for the Apple Home app and Matter?（2025-06-11）
https://www.matteralpha.com/explainer/ios-26-what-s-new-for-the-apple-home-app-and-matter

[62] Parks Associates – Wi-Fi World Congress USA 2025（45% 采用率）（2025-04-10）
https://www.parksassociates.com/blogs/pr-smart-home/parks-associates-delivers-critical-end-user-market-data-for-consumer-and-smb-insights-at-wi-fi-world-congress-usa-2025

核实说明：付费研究报告只引用公开摘要；页面未标注发布日期的，记为访问日期 2026-10-19。App Store 的评分数和版本号是访问当日数据，会变化。